# S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o szacunkowej wartości zamówienia  poniżej 60 000 EURO

Postępowanie zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.)

Zamawiający: Gmina Niemodlin,

- – 100 Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śl. 37,

Tel. 077 46 06 295,   fax  077 46 06 260

2.   Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3.    Przedmiotem  zamówienia jest:

„Utrzymanie zieleni miejskiej w Niemodlinie w 2007 r.”

- Lokalizacja, zakres i rodzaj robót:

a/

| Lokalizacja zadania | Powierzchnia zieleńca m2 | w tym obsada kwiatów m2 | Inne |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwietnik przed cmentarzem | 80 | 16 |  |
| Park koło B.Z | 784 | 14 |  |
| Skwer przy parkingu kościelnym | 17 |  | 17 (krzewy) |
| Skarpa koło BS | 64 | 64 |  |
| Rynek - byłe przejście przy ul. Poprzecznej - k/ pomnika Św. Floriana - przy parkingu koło BS | 2 925 | 40 24 61 |  |
| Skwer koło zamku („koryta” + trawnik) | 371 | 31 |  |
| Skwer obok apteki | 265 | 20 |  |
| Park miejski | 6 714 | 155 |  |
| Rozjazd Opole-Korfantów | 18 | 18 |  |
| ## Klomb przy UM | 110 | 10 |  |
| ### Wazony |  |  | 12 |

#### b/ ławki     55 szt. -  lokalizacja:

-  park miejski                         –32 szt.

-  skwer k. Banku  Zach.         – 4 szt

-  alejka do cmentarza             – 5 szt.

c/ zakres prac do wykonania:

- Utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych wyszczególnionych wyżej, 
w okresie od 20 kwietnia do 31 października, polegające na:

- Przygotowaniu podłoża pod nasadzenia kwiatów oraz sadzenie wiosenne kwiatów 
w ilości ok. 25 – 30 szt. kwiatów/m2

- Sukcesywne uzupełnianie nasadzeń kwiatowych (wypady, zniszczenia) w okresie wegetacyjnym

- Bieżąca pielęgnacja nasadzeń kwiatowych na rabatach i w donicach, w tym podlewanie.

- Usuwanie nasadzeń kwiatowych wiosennych po sezonie kwitnienia,  wykonanie nasadzeń    jesiennych

- Usuwanie zachwaszczenia z alejek wewnątrz obsługiwanych kompleksów zieleni.

#### Sukcesywne wygrabianie i wywożenie opadających liści i połamanych gałęzi.

- Utrzymanie w należytym stanie technicznym posadowienia koszy na śmieci 
      w parku przy ul. Wojska Polskiego.

- Utrzymanie ławek w rejonie objętym umową w należytym stanie technicznym,
      z uwzględnieniem wiosennego malowania farbą olejną.

###### Termin wykonania zamówienia:

Od 20 kwietnia  do 31 października 2007 r.

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych.

7.  Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie.

- Oświadczenia podpisane przez osobę uprawnioną:

  - że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie 
z wymogami ustawowymi.

  - że posiada niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności  uprawnienia /w załączeniu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie  uprawnień/.

1.3.     że posiada i potencjał ekonomiczny i techniczny, niezbędne   doświadczenie oraz  wiedzę  /w załączeniu pisemne referencje przynajmniej z jednej instytucji z ostatnich 3 lat, bądź świadczenie takich usług na rzecz zamawiającego/.

  - że uiszcza należne podatki i opłaty /Urząd Skarbowy, Urzędy Gmin, ZUS/

  - że w razie wygrania przetargu wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy we wskazanym terminie.

  - że wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia oraz ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia.

- Kosztorysu ofertowego obejmującego wszystkie elementy   robót.

3.    Wypełnionej i podpisanej oferty, której wzór stanowi załącznik   do    niniejszej specyfikacji.

8.    Prowadzenie postępowania.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą  pisemnie, drogą elektroniczną  lub za pomocą  faxu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faxem, zobowiązana jest bez wezwania strony   przekazującej dokument lub informację  do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Do porozumiewania się z  wykonawcami upoważnieni są:    Walerian Kaliński oraz Arkadiusz Głąb  pokój     nr 15,    tel. 46 06-295, wew. 222,   e-mail um@niemodlin.pl.

Wykonawca może zapoznać się ze Specyfikacją na zadanie będące przedmiotem   przetargu, dostępne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w pokoju nr 15.

- Wadium.

Wymaga się złożenia  wadium w kwocie 1.000,- zł (sł: jeden tysiąc zł). Wadium       należy wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto w Banku Spółdzielczym w Namysłowie O/Niemodlin nr 44 8890 1079 0009 4009 2006 0003 do dnia 13 kwietnia 2007 r.  do godz. 10oo.  Złożone wadium po zawarciu umowy zostanie przekazane na konto sum depozytowych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

10.   Opis sposobu przygotowania oferty:

a/   oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach,

b/ Na kopercie należy umieścić informację: „Utrzymanie zieleni miejskiej w Niemodlinie w 2007 roku – przetarg”.

c/  oferowaną cenę brutto wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego,

w złotych polskich, należy podać w formie ryczałtu. W kosztorysie   ofertowym Wykonawca winien podać   ceny   jednostkowe  i  składniki cenotwórcze     niezbędne   do sporządzenia kosztorysu powykonawczego

11.   Sposób oceniania ofert:

Kryteria

- Cena oferowana                                                            80 pkt.

- Zaproponowane do nasadzeń gatunki kwiatów            20 pkt

Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych otrzyma 80 pkt.  Pozostałe     oferty   proporcjonalnie  mniej.

12.  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy  zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

13.     Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Boh. Powst. Śl. 37 (sekretariat) do dnia:

13  kwietnia    2007  r. do godz. do godz. 10oo

14.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Miejskim w Niemodlinie  (pok. nr 62) w dniu :

13 kwietnia  2007  r.       godz. 1100,   pokój nr 62

15. Środki odwoławcze przysługujące dostawcy lub wykonawcy:

Tryb odwoławczy stosuje się zgodnie z przepisami działu IV  ustawy 
      Prawo zamówień publicznych.

16.  Załączniki:

Umowa (projekt) na utrzymanie zieleni miejskiej w  2007 r.

UMOWA

zawarta dnia 20 kwietnia 2007 r.  pomiędzy Gminą Niemodlin reprezentowaną przez Stanisława Chalimoniuka -  Burmistrza Niemodlina

a,

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” następującej treści

§ 1

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Utrzymanie zieleni miejskiej w mieście Niemodlinie w okresie od 20 kwietnia do 31 października  2007 r.”.

§ 2

- Lokalizacja, zakres i rodzaj robót:

a/

| Lokalizacja zadania | Powierzchnia zieleńca m2 | w tym obsada kwiatów m2 | Inne |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwietnik przed cmentarzem | 80 | 16 |  |
| Park koło B.Z | 784 | 14 |  |
| Skwer przy parkingu kościelnym | 17 |  | 17 (krzewy) |
| Skarpa koło BS | 64 | 64 |  |
| Rynek - byłe przejście przy ul. Poprzecznej - k/ pomnika Św. Floriana - przy parkingu koło BS | 2 925 | 40 24 61 |  |
| Skwer koło zamku („koryta” + trawnik) | 371 | 31 |  |
| Skwer obok apteki | 265 | 20 |  |
| Park miejski | 6 714 | 155 |  |
| Rozjazd Opole-Korfantów | 18 | 18 |  |
| ## Klomb przy UM | 110 | 10 |  |
| ### Wazony |  |  | 12 |

#### b/ ławki     55 szt. -  lokalizacja:

-  park miejski                         –32 szt.

-  skwer k. Banku  Zach.         – 4 szt

-  alejka do cmentarza             – 5 szt.

c/ zakres prac do wykonania:

- Utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych wyszczególnionych wyżej, 
w okresie od 20 kwietnia do 31 października, polegające na:

- Przygotowaniu podłoża pod nasadzenia kwiatów oraz sadzenie wiosenne kwiatów 
w ilości ok. 25 – 30 szt. kwiatów/m2

- Sukcesywne uzupełnianie nasadzeń kwiatowych (wypady, zniszczenia) w okresie wegetacyjnym

- Bieżąca pielęgnacja nasadzeń kwiatowych na rabatach i w donicach, w tym podlewanie.

- Usuwanie nasadzeń kwiatowych wiosennych po sezonie kwitnienia,  wykonanie nasadzeń    jesiennych

- Usuwanie zachwaszczenia z alejek wewnątrz obsługiwanych kompleksów zieleni.

#### Sukcesywne wygrabianie i wywożenie opadających liści i połamanych gałęzi.

- Utrzymanie w należytym stanie technicznym posadowienia koszy na śmieci 
      w parku przy ul. Wojska Polskiego.

- Utrzymanie ławek w rejonie objętym umową w należytym stanie technicznym,
      z uwzględnieniem wiosennego malowania farbą olejną.

§ 3

Odbiór cząstkowy robót  będzie następował najpóźniej w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia odbiory przez Wykonawcę.

§ 4

- Za wykonane roboty Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  ..................................................

- Należność będzie regulowana w siedmiu równych miesięcznych ratach po ...............................               płatnych na konto Wykonawcy, począwszy od miesiąca maja do miesiąca listopada. Zapłata będzie następowała po odbiorze robót ujętych w rachunku, w terminie 14 dni od jego otrzymania.

- Wszelkie roboty dodatkowe nieujęte w ofercie mogą być wykonane jedynie na podstawie wzajemnych uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą

- w drodze aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót , cena ustalona w ust.1 zostanie odpowiednio zmniejszona .

- Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone w razie niewykonania lub wadliwego wykonania robót objętych umową.

- W przypadkach, w których postanowienia umowy wymagają ustalenia wynagrodzenia za niektóre roboty, podstawą do ustalenia jego wysokości jest kosztorys ofertowy i harmonogram robót , załączone do oferty.

§ 5

Zamawiający do odbioru robót, będących przedmiotem  umowy, upoważnia Waleriana Kalińskiego i Arkadiusza Głąba pracowników Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

§ 6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.   Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2.   Za zwłokę w terminie wykonania określonego fragmentu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego za dany fragment robót , za każdy dzień zwłoki.

3.   Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za dany fragment robót, za każdy dzień , liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

4.   W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w K.C.

§ 7

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robot objętych omową tak dalece, że nie jest możliwym ażeby roboty zakończyć w terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy przed upływem terminu wykonanie robót.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami albo niezgodnie z warunkami umowy, Zamawiający wzywa do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie terminu Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie innej osobie.

- Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wys. 20% wynagrodzenia umownego.

§ 9

Integralną częścią omowy jest oferta z załącznikami.

§ 10

Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót innym osobom.

§ 11

Wykonawca wykona roboty przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu. Cywilnego.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA: