Załącznik Nr 1 do SIWZ

- PROJEKT -

UMOWA  Nr   ……/DKM/……

zawarta w dniu ........................ w Niemodlinie pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Niemodlinie, przy ul. Wojska Polskiego Nr 3, który reprezentuje:

1. ......................................    -             Dyrektor

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający przekazuje, a Wykonawca zobowiązuje się przyjąć wykonawstwo robót ............................. w budynkach administrowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przystępuje do wykonania robót po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia, 
w którym wskazany będzie adres oraz określony zakres robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie 
z aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i z należytą starannością.

- Wykonawca na czas swojej nieobecności wskazuje Zamawiającemu osobę, bądź osoby upoważnione do kontaktowania się z Zamawiającym, podejmowania decyzji 
i realizowania prac zleconych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do podania Zamawiającemu aktualnych numerów telefonów (swój numer telefonu i pracowników) oraz zapewnienia stałej łączności telefonicznej 
z Zamawiającym.

§ 2

W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do prac, określonych w zleceniu Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu wykonawcy, a różnicą wartości pomiędzy wynagrodzeniem przewidzianym dla Wykonawcy, a wynagrodzeniem wypłaconym Wykonawcy zastępczemu, obciąży Wykonawcę.

§ 3

- Wykonawca ponosi obowiązek zabezpieczenia obiektu, na którym prowadzane będą roboty, jego oznakowanie, ogrodzenie i oświetlenie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, w czasie wykonania przez niego prac.

§ 4

Umowa niniejsza obowiązuje w okresie od dnia ...................... do dnia  ...............................

§ 5

Wynagrodzenie za wykonane prace rozliczane będą:

- Robocizna - na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego, przy zastosowaniu norm jednostkowych robocizny, ujętych 
w katalogach KNR i stawek zaproponowanych przez Wykonawcę, w ofercie przetargowej, które obowiązywać będą przez cały czas trwania umowy tj.:

stawka podstawowa                      -   zł/h

koszty pośrednie (do R i S)           -   %

zysk (do R i S i Kp)                       -   %

koszty zakupu (do M)                   -   10%

stawka podatku VAT   –   %   dla budynków mieszkalnych

stawka podatku VAT   –   %   dla obiektów nie będących budynkami mieszkalnymi

- Materiały budowlane - według cen zakupu, (aktualnych cen rynkowych), zastosowanych norm jednostkowych ujętych w katalogach KNR, faktycznie wbudowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, przedstawienia dokumentu zakupu wbudowanych materiałów.

- Jako istotny warunek umowy przyjmuje się do stosowania przez Wykonawcę 10% - ego wskaźnika kosztów zakupu materiałów (zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, pkt. V, ppkt. 4e).

§ 6

  - Wykonawca obowiązany jest dostarczyć kosztorys powykonawczy do sprawdzenia 
w terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokółu odbioru robót.

  - Zamawiający dokonuje sprawdzenia kosztorysu w ciągu 10 dni licząc od dnia złożenia kosztorysu przez Wykonawcę do sprawdzenia.

  - Fakturę za wykonaną pracę Wykonawca wystawia w ciągu 3 dni po otrzymaniu sprawdzonego kosztorysu.

§ 7

Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek posiadania i przedstawiania Zamawiającemu, na każde żądanie dokumentów potwierdzających jakość i właściwości wbudowywanych materiałów budowlanych, jak również atestów, certyfikatów bądź innych dokumentów dopuszczających je do wbudowania.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu materiałów budowlanych, na roboty, które wymagają zastosowania dużej ilości materiałów, bądź jednostkowa cena nabycia stanowi wysoką wartość, a dostawca oferuje udzielenie upustu lub bezpłatny dowóz.

§ 9

Wykonawca udziela Zamawiającemu   ......  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

§ 10

Strony zgodnie oświadczają, że za niedotrzymanie terminów wykonania robót 
z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 0,2% wartości kosztorysowej, zleconego zadania, za każdy dzień zwłoki, taką samą karę zapłaci Wykonawca, za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji i rękojmi.

§ 11

W przypadku zakończenia robót, które w efekcie końcowym mogą ulec zakryciu, albo przewidywanych dłuższych przerw, w wykonaniu robót Zamawiający, na zgłoszenie Wykonawcy obowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

§ 12

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy zadania nastąpi najpóźniej w terminie 10 dni, licząc od daty zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę.

- Za datę zakończenia zleconego zadania przyjmuje się datę podpisania protokółu odbioru robót wynikających ze zlecenia.

§ 13

- Rozliczenia dokonane będą w PLN, na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół odbioru i sprawdzony kosztorys powykonawczy przez osobę sprawującą nadzór z ramienia Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prace określone 
w § 1 umowy w terminie ...... dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy  ..........................................................................................................................

§ 14

- Strony zastrzegają sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy z podaniem uzasadnienia, z zachowaniem  miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego 
w formie pisemnej.

- W przypadku rażącego naruszania postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy bez  wypowiedzenia.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 16

Spory mogące wystąpić na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: