Załącznik nr 4 do Specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

## U M O W A

zawarta w dniu ………….………………… 2006 r. w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, w imieniu, której działa  Burmistrz Niemodlina Stanisław Chalimoniuk

zwany dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomnika upamiętniającego postać komendanta partyzanckiej samoobrony Przebraża – Ludwika Malinowskiego 
w Niemodlinie.”

W zakres budowy pomnika wchodzą następujące roboty:

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod obelisk,

- wykonanie stóp fundamentowych betonowych pod tablice pamiątkowe,

- zakup i montaż obeliska granitowego na gotowym fundamencie,

- osadzenie odlewu spiżowego na obelisku,

- montaż granitowych tablic pamiątkowych,

- osadzenie popiersia Ludwika Malinowskiego.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………. zł (brutto) słownie: …………………………………………

- Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
w ……………………………………………………………………………..

§ 3

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji = rękojmi, który wynosi 36 miesięcy, liczony od daty spisania protokołu odbioru robót.

§ 4

Termin wykonania określonego w § 1 zakresu robót: do dnia 31 sierpnia 2006r.

§ 5

Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

§ 6

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- Po upływie okresu gwarancji Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane 
     roboty w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego.

§ 8

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania  
10 % wynagrodzenia, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia 
od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 145 Pzp.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót  
objętych umową - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 niniejszej 
umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad   stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rękojmi), liczonej od dnia   
wyznaczonego na termin usunięcia wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego 
w § 1 ust.2 niniejszej umowy.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA: