  Załącznik 
                          



       do uchwały Nr VI/32/07
        Rady Miejskiej w Niemodlinie 
                 z dnia 29 marca 2007 r. 
PROGRAM

ROZWOJU  GMINY  NIEMODLIN 

w latach 2007-2013
SPIS TREŚCI

I. Infrastruktura komunalna………………………………..…..3
II. Infrastruktura techniczna……………………………….....…8
III. Gospodarka wodno-ściekowa ……………………………....10
IV. Oświata……………………………………………………..…13
V. Sfera społeczna ………………………………………………20
VI. Ochrona zdrowia …………………………………………….25
VII. Rolnictwo i ochrona środowiska ……………………………26
VIII. Kultura, sport i rekreacja……………………………………30
IX. Integracja europejska i promocja…………………………...33
X. Bezpieczeństwo publiczne……………………………………36
XI. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych…………………38
XII. Urząd Miejski…………………………………………..…….43
XIII. Zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji…………...44
XIV. Plan finansowy na lata 2007-2013…………………………...50
XV. System wdrażania ……………………………………………51
XVI. Sposób monitorowania, oceny i komunikacji społecznej .…51
I. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA:

1. PLANY PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA

STAN ISTNIEJĄCY

Gmina Niemodlin posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone 1998 roku oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące teren: w granicach administracyjnych miasta, zabudowy wsi Michałówek i Grodziec oraz nieliczne tereny działek gruntu poza obszarem miasta Niemodlin. Z uwagi na upływ czasu od uchwalenia studium i postępujące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, a także zmiany przepisów prawa w pewnych zakresach nastąpiła dezaktualizacja studium oraz planów miejscowych opracowanych 
i uchwalonych pod rządami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W trybie nowej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym został uchwalony tylko jeden plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część gruntów wsi Michałówek i Gracze.

PROGNOZA ROZWOJU W LATACH 2007 – 2013

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium oraz planu miejscowego należy do zadań własnych gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, określającym kierunki jej rozwoju. Natomiast plany zagospodarowania przestrzennego ustalają przeznaczenie terenu oraz określają sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Z uwagi na wymóg zachowania zgodności studium i planów zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności należy sporządzić studium stanowiąc bazę do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. 

W wyniku zachodzących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym należy uaktualnić studium, zwłaszcza pod kątem struktury funkcjonalno przestrzennej, wyznaczyć nowe tereny przewidziane m.in. do zabudowy mieszkaniowej, usługowej i do zalesienia. W następnej kolejności należy przystąpić do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszaru zabudowy z pobliskim otoczeniem.

ZADANIA DO REALIZACJI

	Lp.
	Zadanie
	Termin realizacji
	Przybliżony koszt realizacji
	Źródło realizacji

	1.
	Opracowanie ekofizjografii dla miasta Niemodlina.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z uszczegółowieniem i uzupełnieniem ekofizjografii
	2007 r.
	210 tys.
	budżet Gminy

	2.
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów wsi Gracze, obszar górniczy „Gracze” oraz Radoszowice
	2008
	290 tys.
	budżet Gminy

	3
	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina
	2009 r.
	300 tys.
	budżet Gminy

	4
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie zabudowy wsi Lipno oraz kompleksu produkcyjno usługowego „Niemodlin - Prądy”
	2010
	210 tys.
	budżet Gminy

	5
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie zabudowy wsi Grabin i Sady
	2011
	180 tys.
	budżet Gminy

	6
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie zabudowy wsi Gościejowice 
i Rzędziwojowice
	2012
	180 tys.
	budżet Gminy

	7
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach

zespołów przyrodniczo –krajobrazowych „Lipno”, „Krasna Góra”, „Góra - Szydłowiec”
	2013
	300 tys.
	budżet Gminy


2. OCHRONA ZABYTKÓW


         Jednostki samorządu terytorialnego  (gminy) prowadzą ochronę zabytków poprzez tworzenie parków kulturowych oraz ustalenie ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Niemodlin nie przystąpiła do utworzenia na jej terenie parku kulturowego a obowiązki ustawowe realizowała przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy sporządzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin.

Ustawa z 23 kwietnia 2003r. nałożyła na gminy obowiązek sporządzenia gminnej ewidencji zabytków. Ewidencja będzie podstawą do opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.  W roku 2006 opracowano 120 kart adresowych zabytków zaewidencjonowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które stanowią  pierwszą część gminnej ewidencji zabytków. Projektanci sporządzający karty adresowe obiektów zabytkowych, opracowali listę innych obiektów, głównie budynków do wciągnięcia ich do gminnej ewidencji zabytków . W miarę posiadanych środków gminna ewidencja zabytków będzie uzupełniana w kolejnych latach. Planuje się prace zakończyć w 2009 r. Szacunkowy koszt prac – ok. 35 tys. zł. 

Kolejnym zadaniem, wynikającym z ustawy, które należy do zadań własnych gminy, jest utworzenie gminnego programu opieki nad zabytkami. Sporządzenie programu zaplanowane jest na 2007 rok.

Właściciele Zamku w Niemodlinie tj. Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o. o. w Łodzi potwierdzili adaptację zamku na centrum hotelowo-konferencyjne. Rozpoczęcie robót przewidują w 2009 roku.

3.  DROGOWNICTWO

ZADANIA DO REALIZACJI

	Lp
	Nazwa zadania
	Termin realizacji
	Koszt realizacji
	Źródła finansowania

	1.
	Budowa dróg osiedlowych: 

- osiedle Reymonta II – obejmujące ulice:
  Konopnickiej, Kraszewskiego,  
  Kochanowskiego, Dąbrowskiej,
  część Reymonta
- osiedle Chopina – obejmujące ulice:
  Paderewskiego, Bacewicz, Lutosławskiego, 
  Karłowicza, część Szymanowskiego

                       - drogi
                       - oświetlenie
                       - kanalizacja deszczowa
	2008 - 2009
2012 

2011
2010
	1.452.100 zł

1.003.257 zł

92.800 zł
960.000 zł
	środki unijne

budżet państwa

budżet Gminy

	2.
	Remont dróg z przebudową chodników, kanalizacją deszczową:

- ul. Kilińskiego,
- ul. Drzymały,
- ul. Podwale,
- ul. Dąbrowszczaków,
- ul. Słowackiego,
- ul. Mickiewicza,
- wykonanie  chodnika w Wydrowicach
Opracowanie dokumentacji 

Budowa chodnika
Opracowanie dokumentacji oraz budowa odcinek:  Niemodlin-Wydrowice
Budowa chodnika

- wykonanie chodnika Niemodlin-ul. Nowa

- wieś Magnuszowice – partycypacja z ZDP Opole

	2009 - 2011
2007 

2008
2008-2009
2009
2009
2007-dok.

2008-wykonanie


	551.791 zł
515.423 zł
627.033 zł
282.166 zł
 60.000 zł
326.058 zł

120.000

1.000.000

120.000
1.000.000

1.000.000
	środki unijne

budżet państwa

budżet Gminy

	3.
	Zadania drogownictwo 
Przebudowa dróg  gminnych:

- Gracze do cmentarza,
- Tłustoręby - wieś
- Grodziec do cmentarza,
- Sosnówka w kierunku Gościejowice
   w terenie zabudowanym.
- Niemodlin – Góra,

-Góra Mała-Rogi (po wykonaniu wodociągu)

-wspólnie z Gminą Tułowice opracować projekt budowy ścieżki rowerowej Niemodlin-Tułowice Przejęcie od RSP Wydrowice pasa pola na ścieżkę rowerową Wydrowice-Tułowice Małe
Projekt 

Realizacja 
	2007-2008 
2008-2009
2009-2010 
2009-2010
2011-2013
2008

2008

2009-2010
	       662.150 zł
444.000 zł
439.150 zł   
    66.000 zł
2.167.040 zł

50.000 zł
	środki unijne

budżet państwa

budżet Gminy

	4. 
	Zakup i montaż wiat przystankowych:

 ul. Opolska - szt 2, Grabin, Jaczowice - szt 2, Brzęczkowice, Tarnica, Tłustoręby, Lipno, Jakubowice, Michałówek, Grodziec II, Szydłowiec Śl., Piotrowa

	2007

2008

2009 

2010

2011

2012

2013
	12.000 zł
12.000 zł

 12.000 zł

12.000 zł

 12.000 zł

  12.000 zł

 12.000 zł 
	budżet Gminy

	5. 
	Montaż masztu – fotoradaru w Sosnówce
	2008
	    20.000 zł
	budżet Gminy


Prowadzone będą działania wspólnie z Burmistrzem Nysy by budowa obwodnicy miasta Niemodlina rozpoczęła się w 2009 roku.

4.  OŚWIETLENIE

PROGNOZA ROZWOJU W LATACH 2007 – 2013

· Przeprowadzenie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie całej gminy w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji (2008-2011r.), 

· Budowa oświetlenia przy ulicach: Chopina, Lutosławskiego, Karłowicza Paderewskiego, Bacewicz, część Szymanowskiego (2011r),

· Budowa oświetlenia jezdni drogi krajowej w Rynku (2012)

· Budowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej (2013r),

· Dobudowa punktów świetlnych w istniejących ciągach dróg -w miarę potrzeb, 

ZADANIA DO REALIZACJI

	Lp
	Nazwa zadania
	Termin realizacji
	Koszt realizacji
	Źródła finansowania



	1.
	Modernizacja oświetlenia drogowego 
na terenie całej gminy w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Wykonanie: Zakład Energetyczny w Nysie.


	2008 – oprac. dok

2009- 2011

realizacja
	20.000zł, 

50% środków budżetowych rocznych oświetl.
	budżet Gminy

	2. 
	Budowa oświetlenia przy ulicach: Chopina, Lutosławskiego, Karłowicza Paderewskiego, Bacewicz, część Szymanowskiego,


	2011
	92.800
	budżet Gminy

środki unijne



	3.
	Budowa oświetlenia jezdni drogi krajowej w Rynku


	2012
	32.000
	budżet gminy

	4.
	Budowa oświetlenia:

- ul. Lwowska,


	2013


	99.760 zł


	budżet Gminy


II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

STAN ISTNIEJĄCY

1. Zasoby mieszkaniowe gminy Niemodlin:

· lokale mieszkalne - 568 (26410 m²)

w tym lokale socjalne
- 64 (2332 m²)

2. Zasoby mieszkaniowe gminy Niemodlin znajdują się:

· w budynkach stanowiących 100% własność Gminy -217 lokali

· w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy 439 lokali

3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza i administruje 112 budynków, w tym:

· budynki stanowiące 100% własność Gminy
-  48
· budynki stanowiące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy 
-  64

Ponadto 12 budynków administrowanych jest przez wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina posiada 31 lokali mieszkalnych (1398 m²)

4. Wyposażenie techniczne mieszkań komunalnych w podstawowe urządzenia
 i instalacje:

· instalacja wodno – kanalizacyjna 
- 557  (98 %)

· toaleta




- 508  (89 %)

· łazienka



- 260  (46 %)

· centralne ogrzewanie


-  49  ( 7 %)

5. Struktura wiekowa budynków zarządzanych i administrowanych przez ZGM:

· budynki wybudowane przed 1945 r.


- 92

· budynki wybudowane w latach 1945-1970

-7

budynki wybudowane po 1970 r. 


-13

6. Struktura wiekowa budynków stanowiących 100% własności Gminy:

· Budynki wybudowane przed 1945 r.

-47

· Budynki wybudowane po 1970 r. 

-1

7. W skład w/w zasobów mieszkaniowych administrowanych i zarządzanych przez ZGM wchodzą budynki położone na terenach wiejskich:

· Wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy
-  2

· 100 % własność Gminy



-  8

8. Lokale mieszkaniowe na terenach wiejskich:

· własność Gminy

-  30 (1678 m²)

· inni właściciele

-    1 (78 m²)
ZADANIA DO REALIZACJI

Przewiduje się budowę nowych mieszkań w tym lokale mieszkalne i socjalne, w ramach mającego powstać programu wsparcia budownictwa mieszkań socjalnych i noclegowni, w ilości 160 mieszkań. Gmina posiada własne tereny położone w rejonie ul. Reja i ul. Opolskiej 
w Niemodlinie, na których może być realizowane budownictwo wielorodzinne. Istnieje również możliwość wystąpienia do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie gminie takich nieruchomości i budowa na nich budynków komunalnych. W gminie na mieszkania komunalne oczekuje ok. 200 rodzin.

Ponadto wsparcie ze strony gminy budownictwa odbywać się będzie poprzez:

· Wyznaczenie do sprzedaży nieruchomości przy ul Reja przeznaczonych w mpzp pod zabudowę wielorodzinną,

· Kontynuację sprzedaży działek budowlanych przeznaczonych na budownictwo jednorodzinne i szeregowe na terenie miasta i sołectw,

· Nabycie nieruchomości rolnej na terenie gruntów wsi Sady w celu opracowania mpzp osiedla mieszkaniowego,

· Budowa uzbrojenia w infrastrukturę terenów wyznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową,

· Stałą współpracę z przedsiębiorstwami energetycznymi (Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy) w celu rozbudowy sieci elektrycznej i gazowej na terenach budownictwa mieszkaniowego.

ZADANIA DO REALIZACJI

	Lp.
	Zadanie
	Termin realizacji
	Przybliżony koszt realizacji
	Źródło finansowania

	1.
	Budowa 160 mieszkań  

3 budynki

a) lokalizacja ul. Sportowa – 2 budynki

b) lokalizacja ul. Reja – 1 budynek


	Oprac. dokumentacji typowej - 2007 r.

Realizacja - 

2008-2010
	250.000 zł.

17. 600.000 zł
	budżet Gminy

budżet Gminy

budżet państwa- program wsparcia

Inne środki

	2.
	Opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Niemodlin”. W programie ująć tereny Spółdzielni Mieszkaniowej Łambinowice wraz z zabudowaniami.


	2007
	20.000 zł.


	budżet Gminy




III. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA










System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Niemodlin jest dobrze rozwinięty. Na terenie gminy istnieje 5 niezależnych stacji uzdatniania wody (Niemodlin, Gracze, Michałówek, Grabin i Roszkowice), eksploatowanych przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Niemodlinie. Stacje te posiadają 13 czynnych ujęć wody, które zaopatrują 30 miejscowości gminy. Długość sieci wodociągów wynosi 117,4 km. Przedmiotowe wodociągi bazują na ujęciach wód trzeciorzędowych kategorii B w związku, z czym charakteryzują się podwyższoną zawartością związków żelaza, manganu i CO. Na wszystkich stacjach uzdatniania wody jakość wody odpowiada wymaganiom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Ogólny stan systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Niemodlin jest zadowalający. Zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania w wodę w aspekcie ilości i jakości wody uwarunkowane jest w szczególności następującymi czynnikami:

1) W zakresie ujęć wody:

posiadane wielkości zasobów wszystkich ujęć w gminie Niemodlin wynoszą 558,2 m³/h. Wielkość ta gwarantuje zapotrzebowanie ludności z dużą rezerwą (aktualnie wykorzystane są w ok.30%), niemniej ze względu na długi czas eksploatacji powyższych ujęć zajdzie potrzeba ich rekonstrukcji lub budowa nowych ujęć zwłaszcza tam, gdzie są dla danej stacji tylko 2 ujęcia w tym rezerwowe.

2) W zakresie uzdatniania wody:

ze względu na brak zbiornika wody czystej w Grabinie i jednostopniowe pompowanie wody do sieci, zachodzi potrzeba budowy zbiornika wody czystej lub spięcie z siecią zasilaną 
z SUW Niemodlin (3,5 km),

3) W zakresie sieci wodociągowej:  

ze względu na zły stan sieci wodociągowej w gminie Niemodlin (występowanie żeliwa, stali 
i azbestocementu) zachodzi potrzeba wymiany sieci wodociągowej:

· Niemodlin – ok. 8 km

· Grodziec II – ok.4 km

· Gracze – ok. 1 km

Aktualnie na terenie gminy Niemodlin eksploatowane są dwa systemy zbiorowego odprowadzania  i unieszkodliwiania ścieków: w Niemodlinie i w Graczach. W Niemodlinie eksploatowana jest biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia z sekwencyjnymi reaktorami SBR i pompownią osadu nadmiernego, natomiast w Graczach występuje oczyszczalnia typu BIOBLOK WS-400. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 12,7 km ( w tym Niemodlin – 10,4 km, Gracze – 2,3 km). W mieście Niemodlin skanalizowane jest ok. 30% w stosunku do obszaru i ok. 60% w stosunku do ilości mieszkańców. Również Gracze skanalizowane są w ok. 30% w stosunku do obszaru i ok. 60% w stosunku do ilości mieszkańców( tj. głównie osiedla mieszkaniowe XX-lecia PRL i XXX-lecia PRL). W pozostałych miejscowościach gminy brak jest systemów zbiorowego odprowadzania 
i unieszkodliwiania ścieków.

PROGNOZA ROZWOJU W LATACH  2007 – 2013

Zły stan techniczny oczyszczalni ścieków w Graczach oraz stara technologia oczyszczania ścieków, wymaga budowy nowej, wydajniejszej oczyszczalni lub podłączenie jej do systemu istniejącego w Niemodlinie. Ponadto oczyszczalnia ta przy istniejącej technologii nie spełnia warunków Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi. Uregulowanie gospodarki ściekowej w mieście i sołectwach gminy Niemodlin związane jest również 
z koniecznością ochrony wód powierzchniowych Nysy Kłodzkiej i obszarem chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. W związku z powyższym istnieje potrzeba kompleksowego rozwiązania problemów ściekowych na terenie gminy poprzez wykonanie nowej oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej. Możliwości rozwoju gminy uwarunkowane są w szczególności następującymi czynnikami:

a) w zakresie oczyszczalni ścieków

· mała przepustowość oczyszczalni ścieków w Graczach (200m³/d) i jej zły stan techniczny oraz brak możliwości przy istniejącej technologii oczyszczania spełnienia warunków naznaczonych przez Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska  wymusza zmodernizowanie tej oczyszczalni lub podłączenie sieci sanitarnej w Graczach do systemu zbiorowego odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków w Niemodlinie,

· budowa poletek osadowych w Graczach,

b) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

· ze względu na słabo rozwiniętą sieć kanalizacyjną w mieście Niemodlin zachodzi potrzeba budowy sieci kanalizacyjnej w pierwszej kolejności dla miasta Niemodlin – stanowić to będzie ok. 25,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej 
i ok. 5 przepompowni ścieków.
ZADANIA DO REALIZACJI

	Lp
	Nazwa przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjnego
	Planowany okres realizacji
	Plan. nakłady w zł bez VAT

(netto)
	Sposób finansowania
	Uwagi

	1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie 

ul. Opolska, Żeromskiego
	2008 - 2009
	1.449.986
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość wg kosztorysu inwestorskiego

	2.
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie 

Os. Reymonta I (Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, część Reymonta)
	2008 -2009
	947.597
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa 
	wartość wg kosztorysu inwestorskiego

	3.
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie

ul. Mickiewicza, Al. Wolności
	2008-2009
	602.705
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość wg kosztorysu inwestorskiego

	4. 
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie

ul. Gościejowicka
	2008-2009
	218.893
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość wg kosztorysu inwestorskiego

	5.
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie

Osiedle „Liściaste” (Dębowa, Polna, Klonowa, Brzozowa)
	2008-2009
	1.729.141
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość wg kosztorysu inwestorskiego

	6.
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

· w Gościejowicach  „pod lasem”

· w Górze Małej
	2007

2007
	~ 430.000

 ~ 430.000

 
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.budżet państwa

4. mieszkańcy
	wartość wg kosztorysu inwestorskiego

	7.
	Budowa ujęcia rezerwowego dla SUW Gracze
	2008
	80.000
	1.budzet Gminy

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość szacunkowa

	8.
	Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na PVC 

ul. Słowackiego, Dąbrowszczaków, Dworcowa, Podgórna, 700-lecia
	2008 - 2010
	1.000.000
	1.budzet Gminy

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość szacunkowa

	9.
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Graczach lub budowa przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej do Niemodlina
	2009 - 2012
	5.500.000
	1.budzet Gminy

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość szacunkowa

	10.
	Modernizacja ujęć wody dla:

· SUW Grabin,

· SUW Roszkowice,

· SUW Michałówek

lub spięcie w/w sieci do SUW Niemodlin
	2009 - 2011
	120.000

120.000

60.000
	1.budżet Gminy 2.fundusze UE

3..WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość szacunkowa

	11.
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie

ul. Korfantego, Daszyńskiego, Podgórna, Brzeska, część ul. Boh. Powst. Śl. i ul. Wyzwolenia, ul. Nowa, ul. Zielona.
	2009 - 2013
	7.000.000
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3..WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość szacunkowa

	12.
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach:

Gościejowice, Piotrowa, Sosnówka, Michałówek, Grodziec, Rzędziwojowice.
	2009 - 2013
	3.000.000
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3..WFOŚiGW

4.budżet państwa
	wartość szacunkowa


W 2007 roki opracowana będzie koncepcja kanalizacji Gminy Niemodlin.

IV. OŚWIATA

STAN ISTNIEJĄCY

Zadania edukacyjne realizują przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

1. Charakterystyka  jednostek  oświatowych:

  Sieć  publicznych  przedszkoli.

Publiczne  Przedszkole  Nr  1  w  Niemodlinie - ośmiogodzinne.

- ilość oddziałów - 5 w tym 1 oddział zamiejscowy Grodziec - 5 godzinny ,

- ilość  wychowanków - 100   w  tym  14  w  oddziale  Grodziec,

- ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  10,

   w tym: pełnozatrudnionych  -  8,

   niepełnozatrudnionych  - 2,

- ilość etatów pracowników administracji i obsługi - 8,9.

Stan budynku dobry.

Obiekt posiada potrzebną infrastrukturę dla prawidłowego rozwoju fizyczno - edukacyjnego. 

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie – ośmiogodzinne.

-  ilość  oddziałów  -  5  w  tym  1  oddział  integracyjny ,
-  ilość  wychowanków  -  128,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  12,

w  tym:  pełnozatrudnionych  -  9,

                   niepełnozatrudnionych  -  3,

-   ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  -  9.

Budynek  wymaga  kapitalnego  remontu.

Obiekt posiada potrzebną infrastrukturę dla prawidłowego rozwoju fizyczno - edukacyjnego. 

Publiczne  Przedszkole  w  Graczach  -  ośmiogodzinne.

-  ilość oddziałów - 4 w tym 1 oddział zamiejscowy w Magnuszowicach - 
    5 godzinny,

-  ilość  wychowanków  -  80  w  tym  15  w  Magnuszowicach,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  7,

    
w  tym:  pełnozatrudnionych  -  6,

                niepełnozatrudnionych  -  1,

-  ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  -  5,1.

Budynek wymaga remontu dachu, modernizacji kotłowni i sektora żywieniowego.

Obiekt posiada potrzebną infrastrukturę dla prawidłowego rozwoju fizyczno - edukacyjnego. 

Publiczne  Przedszkole  w  Grabinie

-  ilość  oddziałów  -  1  ośmiogodzinny,

-  ilość  wychowanków  -  25,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  3,

   w  tym:  pełnozatrudnionych  -  2,

                niepełnozatrudnionych  -  1,

-  ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  -  2.

Pomieszczenia przedszkolne, nie spełniają wymogów sanitarnych, co uniemożliwia zwiększenie ilości oddziałów. W tym stanie organizacyjnym koszty prowadzenia przedszkola są bardzo wysokie. Obiekt nie posiada potrzebnej infrastruktury dla prawidłowego rozwoju   fizyczno - edukacyjnego. 

Do przedszkoli  na terenie Gminy Niemodlin uczęszcza  380 wychowanków, co stanowi 67% z ogółu dzieci będących w wieku przedszkolnym.

Przedszkola ośmiogodzinne przygotowują pełne wyżywienie dzienne (śniadania,  obiady,  podwieczorki).

 Sieć szkół podstawowych.
Szkoła  Podstawowa  Nr  1  w  Niemodlinie

-  ilość  oddziałów  -  14  w  tym  1  oddział  „0”,
-  ilość  wychowanków  -  314  w  tym  10  oddział  „0”,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  26,

   w  tym:  pełnozatrudnionych  -  24,

                niepełnozatrudnionych  -  2,

-  ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  -  10.

Budynek wymaga przeprowadzenia termomodernizacji (wymiany systemu grzewczego 
i urządzeń grzewczych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian 
i stropodachu, wykonanie elewacji). Jest opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa z pozwoleniem budowlanym na realizację powyższego zadania. 

Szkoła  Podstawowa  Nr  2  w  Niemodlinie

-  ilość  oddziałów  -  15  w  tym  1  oddział  „0”  i  1 oddział  „S” ,

-  ilość  wychowanków  -  259  w  tym  10  oddział  „0”  i  9  oddział  „i”,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  28,

   w  tym:  pełnozatrudnionych  -  25,

                niepełnozatrudnionych  -  3,

-  ilość etatów pracowników administracji i obsługi - 10 + 0,5 w sezonie.


Oba budynki wraz z salą gimnastyczną wymagają zmiany sytemu ogrzewania. W budynku głównym winien być przeprowadzony kapitalny remont. 

Szkoła Podstawowa w Graczach

-  ilość  oddziałów  -  12 ,

-  ilość  wychowanków  -  203 ,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  25,

 
w  tym:  pełnozatrudnionych  -  18,

                niepełnozatrudnionych  -  7,

-  ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  -  10.

Budynek wymaga zmiany systemu ogrzewania oraz przeprowadzenia remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu oraz dociepleniu ścian i wymianie stolarki okiennej w sali gimnastycznej. 

Szkoła  Podstawowa  w  Rogach

-  ilość  oddziałów  -  7  w  tym  1  oddział  „0”,

-  ilość  wychowanków  -  84  w  tym  17  w  oddziale  „0” ,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  12,

    w  tym:  pełnozatrudnionych  -  8,

                 niepełnozatrudnionych  -  4,

-  ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  -  5,5.

Budynek  wymaga  zmiany  sytemu  ogrzewania  oraz  remontu  dachu. 

Szkoła  Podstawowa  w  Grabinie

-  ilość  oddziałów  -  7  w  tym  1  oddział  „S”,

-  ilość  wychowanków  -  88  w  tym  6  w  oddziale  „S”,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  11,

    w  tym:  pełnozatrudnionych  -  7,

                 niepełnozatrudnionych  -   4,

-  ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  -  6.

Budynek wymaga zmiany sytemu ogrzewania oraz remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej oraz dociepleniu ścian i stropodachu.

 Sieć gimnazjów.

Publiczne  Gimnazjum  w  Niemodlinie

-  ilość  oddziałów  -  13  w  tym  2  oddziały  „S”,

-  ilość  wychowanków  -  244  w  tym  w  oddziałach  „S”  7+16,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  29,

   w  tym:  pełnozatrudnionych  -  24,

                niepełnozatrudnionych  -   5,

-  ilość  etatów  pracowników  administracji  i  obsługi  -  6.

Gimnazjum mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  w   Niemodlinie. 

W 2006 roku została odebrana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę nowego budynku dydaktycznego. Także w 2006 roku została odebrana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę szkolnej sali widowiskowo - sportowej. 

Publiczne  Gimnazjum  w  Graczach

-  ilość  oddziałów  -  6,
-  ilość  wychowanków  -  136 ,

-  ilość  zatrudnionych  nauczycieli  -  21

    w  tym:  pełnozatrudnionych  -  6

                 niepełnozatrudnionych  -  15,

- pracownicy administracji i obsługi zapewnieni są przez szkołę
 podstawową.

Gimnazjum mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Graczach. 
Ogółem na terenie Gminy Niemodlin do szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 uczęszcza 948 uczniów, a w gimnazjach uczy się 380 uczniów. 

PROGNOZA  DEMOGRAFICZNA  UCZNIÓW  
NA  LATA  2007/08  -  2013/14

	JEDNOSTKA
	2006/07
	2007/08
	2008/09
	2009/10
	2010/11
	2011/12
	2012/13
	2013/14

	 1. SP  Nr  1  w  Niemodlinie
	
	
	
	
	
	
	
	

	      kl. 0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	      kl. I
	42
	46
	47
	64
	56
	51
	48
	59

	      kl. II
	51
	42
	46
	47
	64
	56
	51
	48

	      kl. III
	51
	51
	42
	46
	47
	64
	56
	51

	      kl. IV
	54
	51
	51
	42
	46
	47
	64
	56

	      kl. V
	54
	54
	51
	51
	42
	46
	47
	64

	      kl. VI
	52
	54
	54
	51
	51
	42
	46
	47

	 RAZEM
	304+10
	298+10
	291+10
	301+10
	306+10
	306+10
	312+10
	325

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2. SP  Nr 2  w  Niemodlinie
	
	
	
	
	
	
	
	

	      kl. 0
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	

	      kl. S
	7
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	      kl. I
	35
	33
	39
	44
	34
	37
	35
	31

	      kl. II
	47
	35
	33
	39
	44
	34
	37
	35

	      kl. III
	36
	47
	33
	33
	39
	44
	34
	37

	      kl. IV
	37
	36
	47
	35
	33
	39
	44
	34

	      kl. V
	36
	37
	36
	47
	35
	33
	39
	44

	      kl. VI
	54
	36
	37
	36
	47
	35
	33
	39

	 RAZEM
	250+9
	231+10
	234+10
	245+10
	241+10
	231+10
	231+10
	229

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3.  SP  Gracze
	
	
	
	
	
	
	
	

	      kl. I
	31
	34
	28
	34
	17
	31
	20
	31

	      kl. II
	26
	31
	34
	28
	34
	17
	31
	20

	      kl. III
	36
	26
	31
	34
	28
	34
	17
	31

	      kl. IV
	39
	36
	26
	31
	34
	28
	34
	17

	      kl. V
	36
	39
	36
	26
	31
	34
	28
	34

	      kl. VI
	35
	36
	39
	36
	26
	31
	34
	28

	 RAZEM
	203
	202
	194
	189
	170
	175
	164
	161

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4.  SP  Grabin
	
	
	
	
	
	
	
	

	      kl. S
	8
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	      kl. I
	7
	15
	11
	12
	6
	11
	12
	6

	      kl. II
	13
	7
	15
	11
	12
	6
	11
	12

	      kl. III
	13
	13
	7
	15
	11
	12
	6
	11

	      kl. IV
	10
	13
	13
	7
	15
	11
	12
	6

	      kl. V
	14
	10
	13
	13
	7
	15
	11
	12

	      kl. VI
	23
	14
	10
	13
	13
	7
	15
	11

	 RAZEM
	88
	78
	75
	77
	70
	68
	73
	64

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5.  SP  Rogi
	
	
	
	
	
	
	
	

	      kl. 0
	17
	10
	9
	17
	8
	7
	14
	

	      kl. I
	10
	17
	10
	9
	17
	8
	7
	14

	      kl. II
	12
	10
	17
	10
	9
	17
	8
	7

	      kl. III
	15
	12
	10
	17
	10
	9
	17
	8

	      kl. IV
	9
	15
	12
	10
	17
	10
	9
	17

	      kl. V
	11
	9
	15
	12
	10
	17
	10
	9

	      kl. VI
	10
	11
	9
	15
	12
	10
	17
	10

	 RAZEM
	67+17
	74+10
	73+9
	72+17
	75+8
	71+7
	68+14
	65

	 6.  PG  Niemodlin
	
	
	
	
	
	
	
	

	      kl. I
	76
	84
	63
	65
	64
	75
	48
	58

	      kl. II
	86
	76
	84
	63
	65
	64
	75
	48

	      kl. III
	82
	86
	76
	84
	63
	65
	64
	75

	 RAZEM
	244
	246
	223
	201
	192
	204
	187
	181

	 Uczniowie  z  obwodu  szkoły  

 uczęszczający do Gimnazjum  

 przy  ZS  Niemodlin
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 7.  PG  Gracze
	
	
	
	
	
	
	
	

	      kl. I
	41
	38
	35
	35
	37
	26
	28
	37

	      kl. II
	55
	41
	38
	35
	35
	37
	26
	28

	      kl. III
	40
	55
	41
	38
	35
	35
	37
	26

	 RAZEM
	136
	134
	114
	108
	107
	98
	91
	91

	 Uczniowie  z  obwodu  szkoły  

 uczęszczający do Gimnazjum 

 przy  ZS  Niemodlin
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30


 Dane  w  tabelach  według  ilości  urodzeń  w  niżej  wymienionych  latach:

 1)   urodzeni  w  1999  r.  -  pierwsza  klasa  SP  w  roku  szkolnym  2006/2007

 2)   urodzeni  w  2000  r.  -  pierwsza  klasa  SP  w  roku  szkolnym  2007/2008

 3)   urodzeni  w  2001  r.  -  pierwsza  klasa  SP  w  roku  szkolnym  2008/2009

 4)   urodzeni  w  2002  r.  -  pierwsza  klasa  SP  w  roku  szkolnym  2009/2010

 5)   urodzeni  w  2003  r.  -  pierwsza  klasa  SP  w  roku  szkolnym  2010/2011

 6)   urodzeni  w  2004  r.  -  pierwsza  klasa  SP  w  roku  szkolnym  2011/2012

 7)   urodzeni  w  2005  r.  -  pierwsza  klasa  SP  w  roku  szkolnym  2012/2013

 8)   urodzeni  w  2006  r.  -  pierwsza  klasa  SP  w  roku  szkolnym  2013/2014

2.  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych 
i niewątpliwie największych zadań publicznych, jakie realizuje Gmina.

Determinującymi czynnikami w prawidłowym realizowaniu zadań oświatowych 
i podnoszeniu poziomu nauczania jest dobrze  wykształcona kadra nauczycielska oraz dobrze wyposażona baza edukacyjno - sportowa.

Kadra nauczycielska Gminy Niemodlin zasługuje na najwyższe wyróżnienia. Jest wysoko wykształcona i wyspecjalizowana, obowiązki wykonuje z wielkim zaangażowaniem 
i poświęceniem. Na 186 zatrudnionych w Naszej Gminie nauczycieli 72 posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, a 90 nauczycieli - stopień nauczycieli mianowanych.

Mimo to w Programie Rozwoju Gminy na lata 2007 – 2013 zakłada się dalsze doskonalenie kadry nauczycielskiej w zdobywaniu kolejnych specjalizacji i uzyskiwaniu następnych stopni awansu zawodowego.

Baza edukacyjno - sportowa szkół wymaga radykalnej poprawy, jak również nowych inwestycji. Pociąga to za sobą duże nakłady finansowe. Planuje się przeznaczenie ich na kontynuację rozpoczętych działań i ich zakończenie.

Należą do nich:

ZADANIA DO REALIZACJI

	Lp
	Nazwa przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjnego
	Planowany okres realizacji
	Plan. nakłady

w zł 
	Sposób finansowania
	Uwagi

	1. 
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
	2007-2008
	1.800.000
	1.budżet Gminy

2. pożyczki


	

	2.
	Budowa szkolnej sali sportowo-widowiskowej w Niemodlinie
	2008-2009
	3.800.000
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.budżet państwa
	

	3.


	Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Niemodlinie


	2008-2010


	6.000.000
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.budżet państwa 
	

	4.
	Kapitalny remont budynku Przedszkola Nr 2 w Niemodlinie ul. Opolska 54
	2010-2011
	1.400.000
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.budżet państwa 
	

	5.


	Rozbudowa budynku Szkoły w Grabinie na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, w tym budowa sali gimnastycznej.
	2009-2012


	2.000.000
	1.budżet Gminy

2.fundusze UE

3.budżet państwa 
	

	6.
	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych
	2009-2013
	1.100.000
	1.gmina Niemodlin

2.fundusze UE

3.budżet państwa 
	


3. Sfera edukacyjno – dydaktyczna równie ważna w procesie nauczania będzie wzmocniona przez:

      1)  doposażenie:

· szkół w pomoce dydaktyczne (gabinety językowe, komputeryzacja bibliotek, pracownie komputerowe, tablice interaktywne oraz inne pomoce) 

· przedszkoli w pomoce dydaktyczne, zabawki, leżaki, mebelki, ogródki jordanowskie, 

· sal gimnastycznych i boisk otwartych w urządzenia i wyposażenia sportowe,

2) realizację  dodatkowych  zajęć,  programów  edukacyjnych, sportowych, regionalnych, europejskich i patriotycznych w  szkołach  i  przedszkolach

3) wzmocnienie współpracy międzynarodowej - wymiana młodzieży w  ramach porozumień podpisanych z miastami partnerskimi oraz  różnych programów edukacyjnych. 

 4. Organizacja wypoczynku i zajęć rekreacyjno - sportowych młodzieży  szkolnej w okresie ferii.

Przewiduje się w szerszym zakresie udostępnianie szkolnych  urządzeń sportowych i rekreacyjnych, zbiorów Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej ze swoimi filiami, Ośrodka Kultury w Niemodlinie, a nadto organizację atrakcyjnych wyjazdów na  pływalnię, sztuczne lodowiska, a także do kina, teatru, ogrodu zoologicznego i innych miejsc chętnie odwiedzanych przez młodzież  szkolną. Zakłada się, że będą zabezpieczane w corocznych budżetach gminy środki finansowe na realizację atrakcyjnych form wypoczynku i zajęć rekreacyjno - sportowych między innymi  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Planuje się wykorzystywanie środków finansowych na realizację zajęć rekreacyjno - sportowych, które będą dostępne w ramach operacyjnych programów prowadzonych przez Ministra Edukacji  Narodowej  i  Ministra  Sportu.

V. SFERA SPOŁECZNA

STAN ISTNIEJĄCY

Sytuacja demograficzna i społeczna.

Gminę Niemodlin zamieszkuje 13.642 osoby i w ostatnich latach  obserwuje się spadek liczby mieszkańców. Pod względem miejsca zamieszkania udział ludności mieszkającej w mieście  i na wsi układa się proporcjonalnie .

Tab .Ludność wg grup wiekowych

(dane: Wydział  Spraw Obywatelskich UM  w Niemodlinie

            na dzień 31 grudnia 2006 r.)

	Wyszczególnienie


	Liczba ludności w tys.
	% ogółu ludności

	OGÓŁEM
	13.642
	100 %

	- miasto
	6.801
	

	- gmina
	6.841
	

	Dzieci i młodzież

od 0-18 lat
	2.820
	20,78 %

	W wieku produkcyjnym

OGÓŁEM
	9.000
	65,97%

	- miasto
	4.620
	

	- gmina
	4.380
	

	- mężczyźni
	4.684
	

	- kobiety
	4.316
	

	W wieku poprodukcyjnym
	1.822
	13,36 %


Osoby w wieku produkcyjnym stanowią     65,97  % wszystkich mieszkańców. 

Z danych statystycznych wynika, iż w wieku produkcyjnym  przeważają mężczyźni i więcej osób w tym wieku zamieszkuje miasto.

Bezrobocie- poziom i cechy

    Wskaźnik  bezrobocia ,będący stosunkiem liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym najwyższy poziom osiągnął na koniec 2003r. I wynosił         17,6 %.Jego spadek zaczął następować  od końca 2004 r. i na koniec IV kwartału 2006 r. ukształtował  się na poziomie 11,6 %.

Tabela  1.   Bilans bezrobotnych - lata  2003-  2006
(dane: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu)

	Rok
	Bezrobotni ogółem
	Wskaźnik bezrobocia

	2003
	1.586
	17,6

	2004
	1.401
	15,6

	2005
	1.210
	13,5


	 2006 


	1.049
	11.6


Cechy bezrobocia

1) bezrobotni według płci -wysoki  poziom bezrobocia wśród kobiet

Udział zarejestrowanych kobiet wobec ogółu stale wzrasta i w 2006 r. kształtował się w granicach 70%. Wśród długotrwale bezrobotnych  przeważają  również kobiety i to w grupie osób do 50 roku życia  mimo, że legitymują się znacznie wyższym wykształceniem  niż mężczyźni.

2)bezrobotni według wieku -znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi

   powyżej 35 roku życia
Niepokojące jest zjawisko wzrostu osób bezrobotnych powyżej 35 roku życia  w tzw. “sile wieku”. Jest to wynikiem  braku kwalifikacji zawodowych. Wcześniej największą grupę bezrobotnych stanowili ludzie młodzi od 18 do 35 roku życia.

3)bezrobotni według poziomu wykształcenia  - niski poziom kwalifikacji 

    bezrobotnych

Wśród  zarejestrowanych osób bezrobotnych  najwięcej legitymuje się  jedynie wykształceniem podstawowym ,gimnazjalnym i jest to 1/3 wszystkich bezrobotnych. Najmniejsza grupa to osoby z wykształceniem wyższym (5%).

5)długotrwale bezrobotni

Stale wzrasta grupa osób pozostająca bez pracy powyżej 12 miesięcy ,czyli długotrwale bezrobotni. Grupa ta na koniec  2006 r. stanowiła ponad 60  % wszystkich bezrobotnych. Analizując tę grupę bezrobotnych pod względem wykształcenia okazuje się ,że im niższe kwalifikacje, tym dłuższe trwanie w bezrobociu. Grupę tę stanowią głównie bezrobotni posiadający wykształcenie podstawowe i gimnazjalne, a także zasadnicze zawodowe.

Rynek pracy
Na koniec grudnia 2005r. w gminie zarejestrowane były 1 473 podmioty gospodarcze ,z czego 76 firm to sektor publiczny, natomiast 1 397 sektor prywatny. Obserwuje się pozytywną tendencję wzrostu liczby podmiotów gospodarczych co również przekłada się  na przyrost nowych miejsc pracy ,a tym samym na spadek liczby osób bezrobotnych. 

W gminie i to zarówno w mieście jak i na wsi rynek pracy oparty jest głównie 

o średnie i małe  firmy .

 Rolnictwo w gminie charakteryzuje się dużą liczbą małych nieefektywnych gospodarstw rolnych. Powoduje to niewielką możliwość zatrudniania w rolnictwie,nawet w okresie wzmożonych  prac .W większości tych gospodarstw prace wykonują członkowie rodzin. Obserwuje się również spadek liczby osób , dla których jedynym źródłem utrzymania jest rolnictwo.
Warunki i jakość życia mieszkańców  - 
grupy społeczne wymagające wsparcia.

Bezrobocie jest powiązane w sposób istotny z występowaniem ubóstwa, szczególnie zaś bezrobocie długotrwałe. Stało się ono najistotniejszym czynnikiem sprawczym szybkiej degradacji ekonomicznej rodziny wpływając na rozrost biedy. Konsekwencją braku pracy jest nie tylko zubożenie i nieuczestniczenie  w życiu społeczno-zawodowym, ale także ograniczony dostęp do zabezpieczenia dochodowego w przyszłości. Praca jest bowiem gwarantem ubezpieczenia społecznego na okres niezdolności do pracy oraz starości.

Tabela   3.  Liczba rodzin i osób  w rodzinach korzystających z pomocy 
                   lata  2003 –  2006 

	Wyszczególnienie
	2003
	2004
	2005
	 2006

	Liczba rodzin
	949
	821
	735
	731

	 Liczba osób w rodzinach
	2.944
	2.447
	2.159
	2.202

	% w stosunku do liczby ludności  zamieszkującej w Gminie 
	21,2
	17,8
	15,8


	16,1



Brak stałych dochodów (brak pracy, świadczeń społecznych) wpływa w głównej mierze na liczbę rodzin zgłaszających się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. Najwięcej rodzin otrzymywało wsparcie ze środków pomocy społecznej w 2003 r., w którym  również wskaźnik bezrobocia dla naszej gminy osiągnął najwyższy wskaźnik.

W 2004 r. po raz pierwszy nastąpił  zarówno  spadek  liczby bezrobotnych  jak 

 i osób korzystających z pomocy. 

 
Wpływ na spadek bezrobocia miała korzystna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw przejawiająca się zwiększeniem ofert pracy, możliwość zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, a także działania naszej Gminy, które miały na celu zmniejszenie bezrobocia.

Wśród rodzin korzystających z pomocy przeważają rodziny  z dziećmi (strukturę rodzin korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej przedstawia tab.2) Przy czym w większości rodzin wielodzietnych bezrobotnym jest któreś z rodziców  ,często  oboje ,a także dorosłe ich dzieci. Jednocześnie funkcje socjalne szkoły zostały bardzo ograniczone i nastąpił ogromny wzrost wydatków ,szczególnie na podręczniki. Reforma edukacji, indywidualizując programy  nauczania i w konsekwencji podręczniki oraz materiały pomocnicze , przyczyniła się pośrednio do wzrostu kosztów utrzymania rodzin z dziećmi w wieku szkolnym.

Tabela 2: Struktura rodzin objętych pomocą w latach 2005-2006

	Lp.
	  Wyszczególnienie
	                   Liczba            rodzin

	
	   rok
	2005
	2006

	 1.       
	  Rodziny z dziećmi
	  368


	 376 



	
	   w tym:
	
	

	
	 - wielodzietne
	  98

  
	97  

  

	 2.
	 - niepełne
	 120
	 112



	 3.
	Rodziny emerytów i rencistów
	   62

  
	  66

   


Niepokojący jest fakt zgłaszania się o pomoc dużej liczby osób otrzymujących  renty lub emerytury. Jest to skutek otrzymywanych zbyt niskich świadczeń w stosunku do aktualnych kosztów utrzymania  i leczenia. Przyczyną ubóstwa jest również podejmowanie zatrudnienia za niskie wynagrodzenie . 
Rodziny i osoby ubiegające się o pomoc objęte są szeroką pracą socjalną  oraz wspierane są różnymi formami świadczeń w formie zasiłków. Zasiłki pieniężne są jednym z instrumentów pomocy społecznej .Często występują jako jedyna forma pomocy, w sytuacji kiedy niewydolność ekonomiczna jest dominującą formą dysfunkcji rodziny. Warunki ich przyznania oraz wysokość świadczeń reguluje cytowana wyżej  ustawa o pomocy społecznej.  

Podstawowym powodem ubiegania się rodzin i osób o pomoc jest bezrobocie, co obrazuje tab.5. Stało się ono podstawowym czynnikiem sprawczym ubożenia rodzin i powodem szybkiej degradacji ekonomicznej zarówno jednostki ,jak i rodziny wpływając na rozrost biedy. Problem bezrobocia najbardziej dotyka rodziny  wielodzietne i niepełne, jak również rodziny  żyjące z osobą niepełnosprawną bądź  długotrwale chorą. 

Tabela 5 : Powody przyznania pomocy rodzinom w latach 2005-2006
	Lp.
	Powód trudnej
	2005
	2006

	
	sytuacji życiowej
	liczba rodzin
	liczba osób w rodzinie
	liczba rodzin
	liczba osób w rodzinie

	1. 
	Ubóstwo 
	656
	2368
	627
	1910

	2. 
	Bezrobocie
	480
	 1464
	467
	1424

	3. 
	Długotrwała choroba
	95
	   268
	96
	73

	4. 
	Niepełnosprawność
	  72
	   116
	68
	194

	5. 
	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
	79
	   398
	72
	366

	6. 
	Alkoholizm i narkomania
	  33
	  39
	36
	44

	7. 
	Bezdomność, trudność  w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
	   17
	     17
	 14
	15


   Do negatywnych zjawisk, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny należy alkoholizm oraz idąca za tym bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Bezradność występuje najczęściej wspólnie z innymi niekorzystnymi zjawiskami np. z długotrwałym bezrobociem.

Rynek pracy

Na  obniżenie poziomu bezrobocia będzie miała wpływ stabilizacja sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz przedsięwzięcia lokalne.

W zakresie przeciwdziałania bezrobociu ,zwłaszcza długotrwałemu , planuje się:

1. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych, popularyzację uchwały Rady Miejskiej  Nr XXII /176/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Wyznaczenie terenów pod inwestycje w mieście i na wsi.

3. Stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu.

4. Realizację rządowych i lokalnych aktywnych programów rynku pracy na rzecz  osób bezrobotnych.

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej powołanego przez Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne “Nadzieja”.

6. Zatrudnianie w Urzędzie Miejskim i jego jednostkach organizacyjnych  osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, umożliwienie odbywania staży i przygotowania zawodowego.

7. Organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla przedsiębiorców z terenu Gminy.

POMOC SPOŁECZNA

 Główne kierunki pracy na lata 2007 – 2013 :

1) Wsparcie dzieci z najuboższych rodzin,

2) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotni, uzależnieni, bezdomni) w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji w celu przywrócenia aktywności społecznej i zawodowej,

3) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

4) zlecanie  do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i udzielanie  im dotacji z budżetu gminy,

5) rozwój pomocy środowiskowej (usługi opiekuńcze)  dla osób chorych, niepełnosprawnych , starszych,

6) wsparcie funkcji wychowawczych rodziny poprzez prawidłowo zorganizowane wypłaty świadczeń rodzinnych,

7) działania skierowane do grup będących w trudnej sytuacji na rynku pracy,

8) zapewnienie bezpłatnych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej a także osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji,

9) wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym,

10) rozwój profilaktyki skierowanej do rodzin zagrożonych patologią,

11) wzmocnienie systemu profilaktyki w opiece nad dzieckiem i rodziną, 

12) przeciwdziałanie przemocy oraz pomoc jej ofiarom,

13) pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez umożliwienie korzystania z Warsztatów  

            Terapii   Zajęciowej , tworzenie grup wsparcia,

14) współpracę z szeroko rozumianymi partnerami społecznymi.

15) Dom Wzajemnej Pomocy w Niemodlinie. Wyklucza się sprzedaż bądź dzierżawę 
i przeznaczenie na inne cele. Obiekt i teren przyległy zagospodarować i administrować tak, by jak najlepiej pełnił wyznaczoną funkcję tj. udzielanie szerokiej pomocy osobom zagrożonym wszelkimi patologiami,

16) objęcie szczególną pomocą związków i stowarzyszeń skupiających kombatantów, emerytów i rencistów. 

Źródła finansowania : budżet państwa, budżet gminy, środki organizacji pozarządowych. 

Powiązania z innymi programami: Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu opolskiego na lata 2001 2015,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin, Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

VI. OCHRONA ZDROWIA

STAN ISTNIEJĄCY
SZOZ jest stacjonarnym zakładem długoterminowej opieki zdrowotnej udzielającym świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-leczniczym dla dorosłych. Zadaniem jednostki jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia 
i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samoopieki  wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Kontrakt z NFZ w 2006r. realizowany jest na 51 łóżkach. Łączna liczba świadczących pracę na rzecz zakładu to 31 osób: 24 pracowników SZOZ i 7 pracowników firm – podwykonawców ( żywienie , sprzątanie) 

PROGNOZA ROZWOJU

1. Do 2009 r. zwiększenie ilości zakontraktowanych łóżek do 55

2. Realizacja zakupów inwestycyjnych: sprzęt medyczny, meble, podnośniki, zintegrowane zestawy do pielęgnacji pacjentów leżących. Finansowanie z własnych środków. Planowana roczna kwota ok. 5000,00zł – środki własne SZOZ  

ZADANIA DO REALIZACJI

1. Opracowanie i wdrażanie standardów akredytacyjnych podnoszenia jakości świadczeń- współpraca z Ośrodkiem Akredytacyjnym CMJ w celu oceny i uzyskania certyfikatu jakości: planowany termin realizacji  - 2009r. 

2. Przejęcie budynków byłego szpitala na własność od Starostwa Opolskiego termin realizacji 2007-2008.

3. Utworzenie oddziału chorób wewnętrznych – koszt 700,000 zł, termin realizacji 2010 r. – 2013 r. 

Finansowanie:

1. budżet Gminy

2. fundusze UE

3. fundusze NFZ

4. Remont starej części budynku z przystosowaniem pomieszczeń na działalność opiekuńczo-leczniczą.

5. Uruchomienie poradni przyszkolnych. 
Działalność Caritas Diecezji Opolskiej na terenie Gminy Niemodlin:

1. Świadczenia w ramach kontraktu z NFZ: 

· pielęgniarska opieka długoterminowa ( opieka w domu pacjenta na terenie całej gminy)

· pielęgniarstwo środowiskowe ( teren całej gminy)

· fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne (gabinet ul. Zamkowa 4). 

Zabiegi prowadzone są w pełnym zakresie, planuje się rozszerzenie usług o krioterapię.

2. Udostępnianie sprzętu osobom niepełnosprawnym oraz sprzętu ułatwiającego pielęgnację osobom obłożnie chorym w domu. 

Na terenie gminy Niemodlin pracują 2 pielęgniarki w środowisku dysponujące 
2 samochodami dostosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych. 

W gabinecie rehabilitacyjnym zatrudnione są  2 rehabilitantki (aktualnie pracuje tylko 
1 osoba). 

Corocznie w budżecie Gminy będą zabezpieczane środki finansowe na wsparcie w/w działalności.

VII. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rolnicy niemodlińscy  tak jak pozostali w Polsce odczuwają skutki wprowadzenia do rolnictwa gospodarki rynkowej, do której nie byli przygotowani. Czas obecny to szybkie odrabianie zaległości w przystosowaniu rolnictwa do standardów  unijnych. Poprawa warunków  ekonomicznych rolnictwa jest  poza możliwościami  Gminy. Organy samorządu terytorialnego mają inne możliwości udzielania pomocy rolnikom m. in. w zakresie szkoleń Ta forma wsparcia jest w naszej Gminie dobrze rozwinięta. Współpraca z innymi instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa owocuje wieloma kursami i szkoleniami, w których uczestniczą nasi rolnicy, bywa że zapraszają na nie znajomych rolników sąsiednich gmin. Dotychczasowa praktyka w naszej gminie wskazuje, że  dzięki szkoleniom niemodlińscy rolnicy  są w powiatowej czołówce  wśród beneficjentów pomocy unijnej. Szkolenia rolników  to także szkolenia liderów społeczności wiejskich, w których uczestniczą nasi sołtysi oraz liderzy Programu ”Odnowa wsi”. Nabyta w czasie szkoleń wiedza bywa często użyteczna w pracach na rzecz swoich wsi.

PROGNOZA ROZWOJU

1.  Priorytetowym zadaniem rolników, mieszkańców wsi oraz  jednostek  pracujących na rzecz rolnictwa będzie występowanie o dotacje unijne. Pomoc udzielana dla rolników ze strony Gminy  to bieżąca działalność informacyjna, szkolenia rolników, współpraca z jednostkami wspomagającymi rolnictwo np. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   w Łosiowie czy też  Opolska Izba Rolnicza. 

2.  Udzielanie pomocy  mieszkańcom wsi w zaspokajaniu  ich potrzeb społecznych 
i kulturalnych:

· rozwijanie infrastruktury wiejskiej, wspieranie rozwoju świetlic, placów  rekreacyjnych, boisk, w tym zakup pawilonów na świetlice wiejskie

· ubieganie się o  organizację Wojewódzkich Dożynek w 2009 r.

· opracowanie dla każdej wsi Programu Rozwoju na lata 2007-2010   

· wspieranie w działalności liderów wiejskich poprzez umożliwianie im  uczestnictwa 

· w  szkoleniach, propagowanie i wspieranie ich działalności

· realizacja projektów w ramach programu ,Odnowa wsi” woj. Opolskiego

· współpraca  w realizacji strategii opracowanej przez  Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo  Borów  Niemodlińskich” zgodnej z Programem Rozwoju Gminy

· wpływanie na estetykę wsi,

· organizowanie konkursów dla mieszkańców wsi, nagradzanie i propagowanie    pozytywnych przykładów aktywności wiejskiej,

· realizacja postulatów  mieszkańców wsi  - corocznie   wykaz, postulatów do realizacji z  dofinansowaniem z budżetu Gminy

3. Podstawowym zadaniem będzie utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń, zwłaszcza rowów, mających znaczenie dla zabezpieczenia  p. powodziowego gminy. Stan  rowów, którymi  w czasie powodzi powinna być odprowadzona woda, budzi wiele zastrzeżeń. Często są od wielu lat nieczyszczone. Należy egzekwować od  użytkowników rowów dbałość o ich właściwą konserwację.

4. Dokonywanie napraw dróg do transportu rolnego wraz z odbudową przepustów –

zgodnie  z wykazem postulatów.

ZADANIA DO REALIZACJI

	Lp


	Zadanie
	Termin realizacji
	Przybliżony koszt
	Źródło finansowania

	1
	Współpraca w organizowaniu imprez

 i uroczystości organizowanych we wsiach  
	wg kalendarza imprez
	
	 budżet Gminy

	2
	Zakup pawilonów na świetlice wiejskie



	
	 dla   Szydłowca  Śl.       
	      2007 r.
	10.000,-
	budżet Gminy

	
	       dla   Krasnej  Góry        
	2007 r. 
	10.000,-
	budżet Gminy

	
	       dla   Jakubowic             
	2008 r.
	10.000,-
	budżet Gminy

	
	       dla   Jaczowic            
	 2008 r.
	10.000,-
	budżet Gminy

	
	       dla    Rutek                     
	2009 r.
	10.000,-
	budżet Gminy

	
	       dla    Tarnicy                 
	2010 r.
	10.000,-
	budżet Gminy

	
	       dla    Wydrowic             
	2010 r.
	10.000,-
	budżet Gminy

	3
	Adaptacja młyna oraz przylegających budowli przy młynie w Magnuszowicach na ,,Centrum edukacji   Muzeum  rolnictwa 
i chleba”
	2007 r. projekt
	500.000,-


	budżet Gminy

+

Fundusze UE

	
	
	2008 – 2010     realizacja
	
	

	4
	Budowa kortu tenisowego, oświetlenia i zadaszenia trybun na obiekcie sportowym w Graczach
	2008 - 2009
	300.000,-
	budżet Gminy

+

Fundusze UE

	 5
	Remont i wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny i audiowizualny wszystkich świetlic wiejskich.
	2007 - 2010
	300,000,-
	      budżet

+

Fundusze UE

	6
	Budowa kortu tenisowego w Lipnie
	2008 r.
	100.500
	      budżet

+

Fundusze UE

	7.
	Rozbudowa kaplicy na cmentarzu w Graczach
	2009 - 2010
	200.000,-
	budżet

+

Fundusze UE

	8.
	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów  w Rogach
	2007-2010
	1.300.000,-
	budżet  Gminy

+

budżet państwa

+

Fundusze UE


OCHRONA ŚRODOWISKA

1.  Podstawowe zadania w zakresie ochrony środowiska utrzymania porządku oraz estetyki zostały opisane wraz z przyjętymi harmonogramami ich realizacji w  uchwałach Rady Miejskiej w Niemodlinie, pozytywnie zaopiniowanych przez Urząd Marszałkowski,  Starostwo Powiatowe i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, są to:

a) uchwała nr XXXI/248/05 z dnia 29 września  2005 r.  Program Ochrony Środowiska w Gminie Niemodlin na lata 2005-2015, Program zawiera wszystkie niezbędne zadania pozwalające na korzystanie ze środowiska w sposób dla niego przyjazny. Program ujmuje zadania inwestycyjne,  ukierunkowuje bieżącą działalność na rzecz środowiska wyznacza niezbędny zakres edukacji o środowisku.  

b) uchwała nr XXXIV/269/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. Plan gospodarki odpadami w Gminie Niemodlin  na lata 2005-2015, realizacja tego planu to przede wszystkim rozwijanie  selektywnej zbiórki odpadów, tworzenie miejsc zbiórek poszczególnych odpadów, kierowanie wytworzonych odpadów we właściwe miejsca, nadzór ze strony gminy nad prawidłową gospodarką odpadami.

Zadaniem mieszczącym się w  zakresie gospodarki odpadami jest rekultywacja  nieczynnego składowiska odpadów  komunalnych w Rogach. Dokumentacja dot. rekultywacji zostanie opracowana w 2007 r,  natomiast rozpoczęcie  fizycznej rekultywacji rozpocznie się w 2008 r. Tempo przebiegu robót rekultywacyjnych będzie wynikało z  możliwości ich finansowania z budżetu Gminy oraz  z funduszy unijnych.

c) uchwała nr XXXIX/309/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. Regulamin utrzymania  czystości  i porządku  na terenie Gminy Niemodlin wraz z wydanymi zarządzeniami Burmistrza Niemodlina dotyczącymi  ładu, porządku, czystości, utrzymywania psów.

2.  Wykonanie Regulaminu   utrzymania  czystości i porządku  na terenie Gminy Niemodlin jest uwarunkowane m.in. zaprowadzeniem a następnie bieżącym nadzorowaniem ustawowo wymaganej  ewidencji osób fizycznych oraz prawnych korzystających z usług firm odbierających odpady, korzystających w swojej działalności ze środowiska oraz instalacji służących ochronie środowiska.

3.  Warunkiem utrzymania porządku czystości na terenach za które odpowiada Gmina  będzie kontynuowanie zatrudnienia osób kierowanych do prac w Urzędzie Miejskim przez Powiatowy Urząd Pracy.

Celem poprawy dbałości o czystość i porządek na terenach prywatnych będzie przede wszystkim propagowanie oraz  wyróżnianie osób, które swoje obiekty będą utrzymywały  wzorowo. Osoby, które będą lekceważyły sprawy porządku będą zmuszane do odpowiednich zachowań przez Straż Miejską. Planuje się zatem zwiększenie liczby strażników do 3 osób. Wspierane będą wszelkie formy inicjatyw społecznych mających na celu poprawę  estetyki miasta i terenów wiejskich.

4.Wywóz odpadów komunalnych  będzie odbywał się poza teren gminy do wsi Okopy koło Łambinowic.  Celem zmniejszenia strumienia odpadów komunalnych oraz zmniejszenia kosztów wywozu będzie wdrażana segregacja odpadów.  W 2007 r.  rozpocznie się  program segregacji odpadów u tzw. „źródła” czyli  w gospodarstwach domowych  przy użyciu worków .Co najmniej dwukrotnie w roku organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

5.Opracować program dot. odnawialnych źródeł energii w gospodarce Gminy Niemodlin.

6. Wyznaczyć teren na „gminne składowiska gruzów i odpadów budowlanych”.

7. W każdym roku przeprowadzać „przegląd sanitarny Gminy”.

OCHRONA PRZYRODY

1.  Gmina będzie organizowała zadrzewienia terenów komunalnych jak również   będzie   udzielała pomocy osobom fizycznym w nasadzaniu drzew i krzewów.

2.   Wspólnie z Nadleśnictwem Tułowice opieką zostanie objęte arboretum w Lipnie wraz z Zespołem przyrodniczo krajobrazowym. 

3.   Stałym nadzorem objęte zostaną  pomniki przyrody a zwłaszcza pomnikowe drzewa objęte  ochroną prawną na podstawie  rozporządzenia Wojewody  Opolskiego nr P/I/2000.

4. Zostanie opracowana  koncepcja zagospodarowania terenów za dworcem PKS.

VIII.  KULTURA SPORT I REKREACJA
1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA
Budynek  Domu  Kultury w Niemodlinie ul. Mikołaja Reja 1 (powierzchnia użytkowa 1423 m2) został oddany do  użytku w 1974 roku. Posiada salę widowiskową   z  283  miejscami  siedzącymi,  scenę  o  powierzchni   100 m2  z zapleczem technicznym  przy scenie  80m2, garderobą, pomieszczeniami biurowymi, świetlicą, galerią, salą konferencyjną  oraz pomieszczeniami piwnicznymi wraz z kotłownią. W budynku znajduje się również  mieszkanie służbowe o powierzchni  36 m2 .Obiekt w obecnym stanie technicznym wymaga gruntownego remontu głównie w zakresie termomodernizacji. W latach 2000-2006, wykonano kapitalny remont i adaptację kawiarni na salę posiedzeń, remont kapitalny ubikacji na parterze ,remont okien na fuae przy sali widowiskowej, wymianę posadzki na korytarzach do pomieszczeń biurowych , zaadoptowano i wyremontowano salę na pomieszczenie galerii, dokonano remontu instalacji CO i wymiany pieców centralnego ogrzewania, wykonano kapitalny remont  70% powierzchni dachu, zamontowano monitoring i system alarmowy w obiekcie, zagospodarowano teren zielony przed budynkiem. Większość drobnych prac remontowych wykonywanych jest na bieżąco.

 Pomieszczenia Miejsko Gminnej Biblioteki publicznej znajdują się w budynku administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Niemodlinie. Wykonano we własnym zakresie częściową modernizację instalacji elektrycznej w związku  z podłączeniem czytelni internetowej. Budynek wymaga remontów w zakresie: naprawy dachu, wymiany okien i schodów wejściowych, malowania pomieszczeń oraz dalszej modernizacji instalacji elektrycznej. W związku z zamiarem utworzenia Regionalnej Izby Muzealnej pomieszczenia będą
wymagały remontu oraz adaptacji. W całej Gminie Niemodlin oprócz wymienionych obiektów w 11 sołectwach  istnieją świetlice wiejskie, które na dzień dzisiejszy są w dobrym stanie a remonty wykonywane są na bieżąco.

W sołectwach Gminy Niemodlin tj. Grabinie, Krasnej  Górze, Radoszowicach, Tłustorębach, Magnuszowicach i Grodźcu wybudowano pełno wymiarowe boiska piłkarskie przy których postawiono kontenery służące jako szatnie lub wyremontowano przyległe świetlice. 

Wszystkie w/w obiekty spełniają minimalne wymogi boiska do rozgrywania meczy piłkarskich. Utrzymywane są przez kluby sportowe. W zamian za to kluby otrzymują coroczną dotację z budżetu Gminy Niemodlin.  W miejscowości Gracze wybudowano Stadion Sportowy spełniający wymogi do rozgrywania meczy na szczeblu „centralnym”,  na którym swoje mecze rozgrywa „III ligowa drużyna”. Stadion posiada zaplecze (pawilon sportowy), w którym znajdują się szatnie dla zawodników i sędziów z pełnym węzłem sanitarnym, oraz klubokawiarnia. 

Miasto Niemodlin oprócz boisk przy szkołach posiada dwa obiekty sportowe. Jednym z nich jest Stadion Miejski w Niemodlinie przy ulicy Sportowej, na którym znajduje się budynek drewniany z węzłem sanitarnym dla zawodników i sędziów. 

Stadion o wymiarach 110m na 64m posiada bieżnię okólną, jest własnością Gminy w utrzymaniu Miejskiego Klubu Sportowego „Sokół” Niemodlin. 

Drugim - Basen Kąpielowy w Lipnie. Jest własnością Gminy Niemodlin. W 2006 roku wyłoniono nowego dzierżawcę obiektu Firmę „Euroservices Polska” z siedzibą w Niemodlinie. Firma poczyniła szereg inwestycji a najistotniejsze to: wymiana pomostu, zmiana wystroju i powiększenie punktu gastronomicznego, postawienie natrysków, wymiana części ogrodzenia, instalacja nowego oświetlenia, budowa boisk do piłki siatkowej plażowej i piłki nożnej plażowej, budowa pola campingowego. 

2. BIBLIOTEKA

ZADANIA DO REALIZACJI

1) Dalsze uczestnictwo w „Programie operacyjnym; Promocja Czytelnictwa - Rozwój Księgozbiorów Bibliotecznych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2) Włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizowanej przez Fundację ABCXXI oraz do międzynarodowej akcji „Noc z Andersenem”.
3) Współorganizacja obchodów uroczystości państwowych i lokalnych.
4) Współpraca z Urzędem Miejskim w Niemodlinie w zakresie ochrony i czci miejsc pamięci narodowej, w tym uroczystość odsłonięcia pomnika Ludwika Malinowskiego w 2007 roku.
5) Kontynuowanie współpracy ze szkołami, przedszkolami i instytucjami kultury.
6) Poszerzenie działalności czytelni internetowej w ramach programu IKONKA II - w chwili obecnej złożono wniosek o bezpłatne dostarczenie dwóch zestawów komputerowych, które będą zainstalowane w MGBP oraz Filii Bibliotecznej w Graczach. Realizacja w 2007 roku.
7) Otwarcie sali reprezentacyjnej na parterze w budynku MGBP, która będzie służyć m.in. obradom Rady Miejskiej w Niemodlinie - marzec 2007.
ZADANIA DO REALIZACJI 
I. Zadania inwestycyjne w zakresie kultury.
	Lp
	Zadanie
	Termin realizacji
	Źródło finansowania
	Uwagi

	1.
	Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury

a) opracowanie dokumentacji
b) realizacja zadania
	2008 r.       

2009r.
	budżet Gminy
	

	2.
	Otwarcie Regionalnej Izby Muzealnej
	2008 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	3.
	Utworzenie filii Publicznej Biblioteki na Osiedlu Piastów
	2008 r.
	budżet Gminy
	

	4.
	Organizacja regionalnego chóru
	2009 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	5.
	Adaptacja terenów zielonych przy Ośrodku Kultury
	2010 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	6.
	Przygotowanie do specjalnego wydania Katalogu z okazji 10 edycji Biesiady Satyryczno – Kulinarnej „KARPIK 2012”
	2012 r.
	budżet Gminy

Urząd Wojewódzki

Starostwo powiatowe
	

	7.
	Zakup profesjonalnego nagłośnienia wraz z oświetleniem
	2013 r.
	Środki UE

Budżet państwa

budżet Gminy
	


II. Zadania inwestycyjne w zakresie sportu, turystyki i rekreacji 
	Lp
	Zadanie
	Termin realizacji
	Źródło finansowania
	Uwagi

	1.
	Przebudowa stadionu sportowego w Niemodlinie

a) aktualizacja dokumentacji
b) rozpoczęcie realizacji
	2007 r. 2008 r. 
	budżet Gminy
	

	2.
	Modernizacja stadionu w Graczach – opracowanie dokumentacji
	2007 r.
	budżet Gminy
	

	3.
	Modernizacja stadionu w Graczach

(zadaszenie trybun, oświetlenie)

(rozpoczęcie realizacji)
	2008 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	4.
	Wydanie folderu o charakterze turystycznym promującym region Gminy Niemodlin
	2008 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	Opracowanie redakcja Pulsu Niemodlina

	5.
	Stworzenie internetowego informatora turystycznego
	2008 r.
	budżet Gminy
	Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

	6.
	Budowa testowego placu zabaw (Skate Park)
	2008 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	7.
	Powstanie Regionalnego Centrum Turystycznego
	2008 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

	8.
	Poszerzenie ilości tras turystycznych (Bory Niemodlińskie)
	2009 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	9.
	Stworzenie placu zabaw w Parku Miejskim
	2009 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	10.
	a) Opracowanie szczegółowego planu budowy boisk z uwzględnieniem kosztów i sposobów pozyskiwania środków

b) realizacja planu
	2007r.

2008-2012 r
	Budżet gminy

budżet Gminy

Środki UE
	

	11.
	Budowa na stadionie sportowym infrastruktury lekkoatletycznej
	2009 r.
	budżet Gminy

Środki UE

Totalizator sportowy
	


III. Imprezy i uroczystości

	Lp
	Zadanie
	Termin realizacji
	Źródło finansowania
	Uwagi

	1.
	V Jubileuszowa Biesiada Satyryczno - Kulinarna
	2007 r.
	budżet Gminy

Urząd Wojewódzki

Starostwo powiatowe
	impreza cykliczna

	2. 
	I Międzynarodowy festiwal piosenki turystycznej „Szuwarowo bagiennej z kajakowego szlaku”
	2008 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	Impreza cykliczna

	3.
	Benefis twórczości zespołu „THE SHOUT”  z okazji 10-lecia powstania
	2009 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	4.
	Otwarcie Galerii Miejskiej na Rynku w Niemodlinie
	2011 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	5.
	Organizacja Regionalnych Tragów Ludowych „Niemodlin FOLK 2012”
	2010 r.
	budżet Gminy

Środki UE
	

	6..
	Organizacja festiwalu polskiej piosenki filmowej
	2012 r.
	budżet Gminy
	Impreza cykliczna


IX. INTEGRACJA EUROPEJSKA I PROMOCJA

1. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ – partnerstwo bez granic

STAN ISTNIEJĄCY

Gmina Niemodlin aktualnie współpracuje z trzema miastami na podstawie formalnych umów partnerskich. Z miastem Vechelde oraz Peine w Niemczech i miastem Dolina na Ukrainie. Utrzymywane są również kontakty z czeskim miastem Stity, z którym nawiązano współpracę na potrzeby realizacji projektu „Wyścig kolarski o Puchar Euroregionu Pradziad im. M. Zużałka”. 

Współpraca z Peine w Niemczech odbywa się na podstawie uchwały Nr XV/74/95 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 października 1995 r. w sprawie współpracy z miastem Peine i umowy o współpracy w ramach partnerstwa z dnia 14 czerwca 1996 r.

Współpraca z niemieckim miastem Vechelde, odbywa się na podstawie umowy partnerskiej zawartej w Gminie Niemodlin w dniu 09 marca 2006 r. 
i w Radzie Gminnej Vechelde dnia 27 lutego 2006 r.  

Współpraca z ukraińskim  miastem Dolina, odbywa się na podstawie podpisanej umowy o współpracy międzyregionalnej z dnia 13 czerwca 2003 roku. 

PROGNOZA ROZWOJU W LATACH 2007-2013.

W 2007 r. planuje się sformalizować współpracę z czeskim miastem Stity i w dniach 22-24 czerwca 2007 r. podczas obchodów Dni Niemodlina planuje się podpisać umowę o wzajemnej współpracy. 

Współpraca z miastem Peine będzie się opierała głównie na współdziałaniu Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego ze Związkiem Ojczystym Powiatu Niemodlin – Śląsk- Heimatrerein des Kreises Falkenberg – Oberschlesien. W ramach tej współpracy w kolejnych latach przewiduje się wzajemne wizyty.

W ramach współpracy z miastami partnerskimi podejmowanych będzie szereg działań mających na celu doskonalenie dalszej współpracy , zakłada się m.in:

· wizyty delegacji zagranicznych w Niemodlinie i ich udział w uroczystościach gminnych tj: Dni Niemodlina, Dożynki Gminne, turnieje i konkursy o charakterze gminnym,

· wyjazdy delegacji z Gminy Niemodlin do miast partnerskich,

· wymiana dzieci i młodzieży w ramach obozów, kolonii, rajdów, biwaków 
i innych form wypoczynku,

· udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Niemodlin w organizowanych spływach kajakowych, wycieczkach itp.,

· doskonalenie różnego rodzaju form wymiany młodzieży szkolnej z terenu Gminy Niemodlin z młodzieżą szkolną z gmin partnerskich, 

· budowanie i rozwijanie współpracy szkół z terenu Gminy Niemodlin ze szkołami z terenu gmin partnerskich poprzez realizację programu Socrates-Comenius i innych.

2. Plan działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej

STAN ISTNIEJĄCY

W okresie programowania 2007-2013 będzie możliwość aplikowania o środki finansowe z następujących funduszy strukturalnych: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

- Funduszu Spójności

Dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007 – 2013 jest Narodowa Strategia Spójności (NSS). Będzie ona realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO) zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw. 

Realizacji NSS będą służyły następujące programy operacyjne:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

- Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Ponadto w latach 2007-2013 na terenie całego kraju realizowany będzie Program Rozwój Obszarów Wiejskich. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzących EOG - a tym samym korzystających z możliwości, jakie oferuje rynek wewnętrzny UE - dla najmniej zamożnych państw UE, w tym także Polski. W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Na przełomie 2007 i 2008 roku planowane jest ogłoszenie  trzeciego (ostatniego naboru na pojedyncze projekty i programy).
PROGNOZA ROZWOJU NA LATA 2007-2013

W okresie programowania 2007-2013 przewiduje się aplikowanie o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2013, Programów Operacyjnych, Mechanizmów Finansowych Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Programu Rozwój Obszarów Wiejskich oraz innych programów. Działania w tym zakresie zostaną podjęte w momencie, kiedy opublikowane zostaną szczegółowe wytyczne oraz  harmonogramy naboru projektów. 
3. PLAN DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Zadania do realizacji 

	Lata realizacji
	Rodzaj materiału promocyjnego

	2007
	1. Teczki okładki dyplomowe.



	
	2. Teczki papierowe firmowe.



	
	3. Album „Pradziad kraina wielu możliwości” w ramach udziału w projekcie UM Opole (wraz z 24 gminami) Phare CBC 2001

	
	4. Album „Lipno-Najpiękniejszy Park Opolszczyzny”.

	
	5. Zagospodarowanie tablicy znajdującej się obok Gospodarstwa Rybackiego.

	2008
	1. Składana mapa z planem miasta, spisem ulic, planem gminy oraz krótką informacją opisową z najważniejszymi informacjami o gminie Niemodlin.

	
	2.  Wydanie monografii Aleksandry Paszkowskiej „Dzieje Ziemi Niemodlińskiej”

	
	3. Strzałki kierunkowe do najważniejszych zakładów, instytucji i ciekawostek turystycznych na terenie miasta.

	
	4. Wznowienie (2-gie wydanie) książki Pawła Lelonka „Legendy i podania znad Ścinawy Niemodlińskiej”.

	
	5. Stała ekspozycja zdjęć prezentujących walory turystyczne Gminy Niemodlin.

	2009
	1. Folder Gminy Niemodlin.



	
	2. Plan ścieżek rowerowych po Gminie Niemodlin.

	
	3. Tablice informacyjne  z planem miasta i gminy i ciekawostkami turystycznymi Gminy Niemodlin – w Graczach i w Niemodlinie.

	2010
	1. Przewodnik po Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym w Lipnie.

	
	2. Przewodnik po zabytkach architektury Gminy Niemodlin. 


Ponadto w zakresie promocji podejmowane będą następujące działania:

· poszukiwanie sojuszników gminy dla celów promocyjnych,

· propagowanie gminnych ciekawostek przyrodniczych, historycznych, kulturowych w programach szkolnych, w mediach, w wydawnictwach stałych,

· udział w targach i wystawach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

· współpraca z portalami i serwisami internetowymi, na których umieszczane są informacje dotyczące miasta i gminy,

· udział w Stowarzyszeniach i Związkach Gmin,

· budowanie bazy danych z informacjami dla inwestorów,

· Internet – narzędziem przyszłości w zakresie informacji i promocji gminy.

Z materiałów promocyjnych Gminy korzystają, upowszechniając je Radni Rady Miejskiej, delegacje każdego szczebla składające wizyty w kraju i za granicą, kadra kierownicza i inni do tego upoważnieni.

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

STAN ISTNIEJĄCY

1) Komisariat Policji w Niemodlinie obejmuje swym zasięgiem działania Gminy: Niemodlin, Dąbrowa, Komprachcice, Pruszków i Tułowice. Na terenie Gminy Niemodlin współpraca ze Strażą Miejską w formie wspólnych patroli i zabezpieczaniu imprez kulturalnych, sportowych itp.

2) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie, należąca do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, obejmuje swym zakresem działania gminy: Niemodlin, Dąbrowa i Tułowice. Działalność PSP wspierana jest przez jednostki ochotniczej straży pożarnej i mających swe oddziały w Graczach, Grabinie, Grodźcu, Krasnej Górze i Rogach. 

3) Gminne Centrum Reagowania, do zadań którego należy sporządzenie planów i procedur w zakresie reagowania kryzysowego tj. zapobieganiem zagrożeniom w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców Gminy lub środowiska.

4) Straż Miejska jako komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego spełnia następujące funkcje:

· prewencyjną,

· porządkową,

· informacyjną,

· społeczno – administracyjną.

Od 2008 r. zwiększy się stan osobowy Straży Miejskiej do 3 osób w celu:

· zwiększenia ilości patrolowanych terenów,

· możliwości wprowadzenia okresowej pracy dwuzmianowej,

· utrzymania stałych patroli podczas urlopów,

· skuteczniejszego zabezpieczania imprez masowych,

· zwiększenia ilości wspólnych patroli z funkcjonariuszami policji.

GMINNE  CENTRUM  REAGOWANIA

1. Po wprowadzeniu nowych wytycznych w zakresie planowania obrony cywilnej i ochrony ludności, zwłaszcza w zakresie planowania wydatków budżetowych, coroczne planowanie wydatków w tym zakresie z przeznaczeniem na:

1) doskonalenie obronnego systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej w celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji od Burmistrza do podległych, podporządkowanych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych,

2) doskonalenie systemu wykrywania i alarmowania poprzez wymianę syren alarmowych oraz instalację stanowiska dyspozycyjnego włączającego system syren alarmowych.

Realizacja w latach 2007-2010.

2. Uwzględnienie potrzeb obrony cywilnej i ochrony ludności w planach przestrzennego zagospodarowania gminy:

1) przeprowadzenie rozmów z Wojewódzkim Zarządem Dróg Wodnych w Opolu 
      w sprawie możliwości;

· uregulowania brzegu rzeki Ścinawy Niemodlińskiej na wysokości parku miejskiego 
      w celu zabezpieczenia przed powstawaniem podtopień w tym miejscu,

· naprawy wałów na rzece Nysie Kłodzkiej w granicach gminy Niemodlin.

Powyższe można uwzględnić w ramach ewentualnego opracowywania i wdrażania planów mających na celu poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego.

Konsultacje w sprawie można przeprowadzić w latach 2008-2009.

3. Wskazanie szczegółowych kierunków działania dla naczelników wydziałów urzędu miejskiego i kierowników jednostek podległych burmistrzowi w zakresie realizacji zadań reagowania kryzysowego wynikających z corocznego planowania w tym zakresie.

W ramach corocznego planowania.

4. Koordynacja działalności gminy w zakresie planowania i realizacji kontrolnych ćwiczeń 
z zakresu reagowania kryzysowego w jednostkach dla których organem założycielskim 
jest burmistrz. 

W ramach corocznego planowania.

XI. JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH   NA TERENIE GMINY NIEMODLIN   NA LATA 2007-2013

 1.OSP GRABIN

	Lp
	Zadanie
	Przewidywany koszt zł 
	Źródło finansowania
	termin  realizacji

	1.
	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych – 2 szt.
	5 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy
	2008

	2.
	Naprawa i  karosowanie posiadanego  pojazdu
	150 000
	Dotacja budżetu państwa -Zarządu Woj. OSP, 

budżet gminy
	2008

	3.
	Wymiana bram wjazdowych do garaży – 2szt.
	16 000
	budżet gminy 
	2009

	4.
	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego
	30 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy, budżet gminy,
	2009

	5.
	Zakup zestawu ratowniczego     „R-2”
	10 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy oraz udział własny OSP Grabin
	2009

	6.
	Remont i rozbudowa remizy – ocieplenie budynku i dobudowanie piętra z dachem dwuspadowym , wykonanie łazienek , oraz remont szamba
	500 000
	budżet gminy, 
	2010

	7.
	Wymiana stolarki w świetlicy: drzwi 4 szt., okna 3 szt
	10 000
	budżet gminy – środki na rady sołeckie
	2010

	8.
	Zakup elektronicznej syreny ze zdalnym sterowaniem
	6 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy
	2011

	9.
	Ułożenie kostki brukowej przed garażami
	25 000
	budżet gminy 
	2012

	10.
	Zakup średniego samochodu gaśniczego z autopompą
	500 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy Zarząd Woj. OSP, budżet gminy
	2013


                                            RAZEM         1 252 000 zł.
2.OSP GRACZE

	Lp.
	Zadanie
	Przewidywany koszt
	Źródło finansowania
	Data 

realizacji

	1.
	Kapitalny remont motopomp
	8 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy, budżet gminy 
	2008

	2.
	Zakup energooszczędnych piecy elektrycznych -10 szt.
	4 000
	budżet gminy 
	2008

	3.
	Mundury wyjściowe , koszarowe i ubrania ochronne-po 10 szt.
	8 000
	budżet gminy, Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy, Zarząd Woj. OSP.
	2009



	4.
	Piła spalinowa do betonu i stali
	2 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy
	2009

	5.
	Pompa szlamowa
	3 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy 
	2009

	6. 
	Sprzęt ratownictwa technicznego
	15 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy, Zarząd Woj. OSP, budżet gminy 
	2010

	7.
	Meble do biura OSP
	2 000
	budżet gminy 
	2010

	8.
	Zakup samochodu- gaśniczy średni
	500 000
	Budżet państwa - Krajowy System Rat.-Gaśniczy, Zarząd Woj. OSP, budżet gminy
	2010

	9.
	Wymiana bram garażowych -2 szt.
	20 000
	budżet gminy
	2012

	10.
	Wymiana okien w boksach garażowych i biurze
	10 000
	budżet gminy
	2012



	11.
	Wymiana drzwi wejściowych do Domu Strażaka
	3 000
	budżet gminy, i dofinansowanie z środków UE (PROW-jeżeli będzie w programie odnowy wsi)
	2012

	12.
	Wymiana pokrycia dachowego remizy
	20 000
	budżet gminy, i dofinansowanie z środków UE (PROW-jeżeli będzie w programie odnowy wsi)
	2013

	13.
	Malowanie wszystkich pomieszczeń Domu Strażaka i boksów garażowych
	5 000
	budżet gminy, i dofinansowanie z środków UE (PROW-jeżeli będzie w programie odnowy wsi)
	2013

	14.
	Ułożenie nowej posadzki w boksach garażowych
	15 000
	budżet gminy
	2013


                                                RAZEM            615 000zł.

3.OSP GRODZIEC

	Lp
	Zadanie
	Przewidywany        koszt
	Źródło finansowania
	Data realizacji

rok

	1.
	Zakup średniego lub ciężkiego  samochodu  gaśniczego
	500 000
	Pozyskanie używanego pojazdu z Komendy Wojewódzkiej PSP Opolu
	2007

	2.
	Zakup piły spalinowej
	3 000
	budżet gminy
	2008

	3.
	Zakup piły tarczowej do stali i betonu
	2 000
	budżet gminy
	2008

	4.
	Zakup pompy pływającej
	5 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP
	2009

	5.
	Zakup pompy szlamowej
	4 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP
	2009

	6.
	Zakup agregatu prądotwórczego
	3 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP


	2010

	7.
	Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych – 2 szt.
	10 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP
	2010

	8.
	Zakup radiostacji nasobnej
	2 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP
	2010

	9.
	Zakup stacji alarmowania selektywnego
	3 000
	budżet gminy 
	2011

	10.
	Zakup sprzętu armatury wodnej
	2 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2011

	11.
	Zakup latarek – 2 szt.
	200
	budżet gminy
	2011

	12.
	Zakup drabiny aluminiowej
	2 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2011

	13.
	Zakup wentylatora wyciągu spalin
	4 000
	budżet gminy
	2011

	14.
	Zakup mebli do biura OSP
	2 000
	budżet gminy , 
i dofinansowanie z środków UE (PROW-jeżeli będzie w programie odnowy wsi)
	2012

	15.
	Rozbudowa remizy o dodatkowy boks garażowy , pomieszczenia socjalne, warsztatowe , budowa wieży
	100 000
	budżet gminy
	2012

	16.
	Wymiana bramy garażowej
	10 000
	budżet gminy
	2013

	17.
	Zakup i montaż ogrzewania remizy i Domu Strażaka
	20 000
	budżet gminy , i dofinansowanie z środków UE (PROW-jeżeli będzie w programie odnowy wsi)
	2013

	18.
	Utwardzenie drogi i placu koło remizy
	10 000
	budżet gminy
	2013

	19.
	Zakup i wykonanie ogrodzenia remizy
	6 000
	budżet gminy
	2013


                                RAZEM                688 200 zł

4.OSP KRASNA GÓRA

	Lp.
	Zadanie
	Przewidywany koszt
	Źródło finansowania
	Data realizacji

	1.
	Zakup agregatu prądotwórczego
	3 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP
	2008

	2.
	Zakup motopompy
	10 000
	budżet gminy 
	2008

	3.
	Zakup radiotelefonów nasobnych
	5 000
	budżet gminy, budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2009

	4.
	Zakup drabiny aluminiowej
	3 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2009

	5.
	Zakup pilarki spalinowej
	3 000
	budżet gminy 
	2009

	6.
	Zakup sprzętu armatury wodnej
	1 500
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP
	2010

	7.
	Zakup samochodu gaśniczego
	500 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP, 
	2011

	8.
	Remont dachu strażnicy
	20 000
	budżet gminy
	2012

	9.
	Wymiana drzwi wejściowych i bram garażowych
	20 000
	budżet gminy
	2012

	10.
	Wymiana okien
	15 000
	budżet gminy
	2012

	11.
	Położenie kostki przed remizą
	8 000
	budżet gminy
	2013

	12.
	Dobudowanie pomieszczenia socjalnego
	50 000
	budżet gminy
	2013

	13.
	Malowanie wewnątrz remizy
	4 000
	budżet gminy
	2013


                                      RAZEM          642 500zł

5.OSP ROGI.

	Lp.
	Zadanie
	Przewidywany koszt
	Źródło finansowania
	Data realizacji

	1.
	Zakup samochodu gaśniczego średniego
	500 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2008

	2.
	Zakup sprzętu armatury wodnej.
	2 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2008



	3.
	Zakup latarek -5 szt.
	500
	budżet gminy 
	2008

	4.
	Zakup mundurów wyjściowych – 5 kpl.
	2 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP
	2009

	5.
	Malowanie wewnątrz i zewnątrz budynku remizy
	3 000
	budżet gminy 
	2009

	6.
	Utwardzenie placu przed remizą
	4 000
	budżet gminy
	2010

	7.
	Zakup pilarki spalinowej
	3 000
	budżet gminy,
	2010

	8.
	Zakup motopompy
	10 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2011

	9.
	Zakup sprzętu ochrony osobistej –hełmy ,rękawice
	6 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2011

	10.
	Zakup drabiny aluminiowej
	3 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2012

	11.
	Wymiana ogrodzenia przy remizie
	3 000
	budżet gminy 
	2013

	12.
	Rozbudowa i ocieplenie budynku
	100 000
	budżet gminy
	2013

	13.
	Zakup agregatu prądotwórczego
	3 000
	budżet gminy budżet państwa Zarząd Woj. OSP 
	2013

	14.
	Montaż przyłącza wody
	2 000
	budżet gminy 
	2013


                                RAZEM               641 500

Łączna kwota planowanych wydatków jednostek OSP wynosi około 3 837 200.

XII. URZĄD   MIEJSKI

ZADANIA  DO  REALIZACJI

	Lp
	Nazwa zadania
	Termin realizacji
	Koszt realizacji
	Źródła finansowania



	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

1.

2.


	Budynek  Urzędu

Wymiana wykładziny podłogowej / schody/

Wymiana  stolarki okiennej  /110 szt. /

Kapitalny remont pokrycia dachowego łącznie  z wymianą rynien

Całkowita wymiana instalacji elektrycznej / parter , II i III piętro /

Modernizacja kotłowni  CO oraz instalacji grzewczej / kaloryfery , rury /

Wyposażenie budynku w wewnętrzną instalacje hydrantów p.poż.

Montaż zewnętrznych schodów ewakuacyjnych / p.poż /

Zagospodarowanie terenu po ogrodach działkowych mieszczących się za budynkiem urzędu

Remont pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych
Zakupy  sprzętu i oprogramowania

Zakup nowego pakietu oprogramowania sieciowego w wersji windows. / podatki , ewidencja ludności , usc , kasa /

Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z zakupem licencji klucza podpisu elektronicznego.
	2007

2008 - 2013

2008

2009 – 2011

 2009 - 2010

2009

2112

2010 – 2011

2013

2007

2009 – 2010
	10 000 zł

120 000 zł

30 000 zł

110 000 zł

180 000 zł

wg. kosztorysu 

przetargowego

wg. kosztorysu

przetargowego

zgodnie z planem zagospodarowana

wg. kosztorysu

25 000 zł

wg. kosztorysu przetargowego


	budżet gminy

budżet  gminy

budżet gminy

budżet gminy

budżet gminy

środki unijne

budżet gminy

budżet gminy

budżet gminy

budżet gminy

budżet gminy

budżet gminy

 


XIII. ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  DO  REALIZACJI

2007 ROK

1. Budowa dróg osiedlowych- Osiedle Reymonta obejmujące ulice: Konopnickiej, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Dąbrowskiej, część Reymonta .

2. Przebudowa drogi gminnej Gracze-Cmentarz – dokumentacja.
3. Zakup i montaż wiat przystankowych .

4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gościejowicach „ pod lasem”.

5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Górze Małej.
6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  w Niemodlinie.

7. Zakup pawilonów na świetlice wiejskie dla Szydłowca Śl. oraz Krasnej Góry.

8. Remont i wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny i  audiowizualny wszystkich świetlic wiejskich. 

9. Budowa drogi dojazdowej przy SZOZ.

10. Budowa 160 mieszkań – 3 budynki z czego 2 zlokalizowane przy ul. Sportowej oraz 1 przy ul. Reja – opracowanie dokumentacji typowej.

11. Opracowanie ekofizjografii dla miasta Niemodlina. Zmiana studium uwarunkowań 
i zagospodarowanie przestrzennego z uszczegółowieniem i uzupełnieniem ekofizjografii.

12. Adaptacja młyna oraz przylegających budowli przy młynie w Magnuszowicach na „Centrum edukacji Muzeum rolnictwa i chleba” – projekt.

13. Rekultywacja składowiska odpadów w Rogach – projekt.
14. Przebudowa stadionu sportowego w Niemodlinie – aktualizacja dokumentacji.
15. Modernizacja stadionu w Graczach – opracowanie dokumentacji.

16. Opracowanie szczegółowego planu boisk z uwzględnieniem kosztów i sposobów pozyskiwania środków.

17. Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Wydrowicach.

18. Opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Niemodlin”

2008 ROK

1. Budowa 160 mieszkań – 3 budynki z czego 2 zlokalizowane przy ul. Sportowej oraz 1 przy ul. Reja.
2. Remont dróg z przebudową chodników, kanalizacją deszczową ul. Kilińskiego, Drzymały, Podwale, Dąbrowszczaków, Słowackiego, Mickiewicza, Reymonta, Niemodlin-Wydrowice. 
3. Remont dróg z przebudową chodników, kanalizacją deszczową we wsi Magnuszowice – partycypacja z ZDP Opole.

4. Przebudowa dróg gminnych –Tłustoręby wieś.

5. Zakup i montaż wiat przystankowych w Jaczowicach przy drodze krajowej – szt. 2,a także w Brzęczkowicach.

6. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie całej gminy – opracowanie dokumentacji.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Opolska, Żeromskiego .

8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami w Niemodlinie Osiedle Reymonta I  ul. Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, część Reymonta.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie , Osiedle Liściaste ul. Dębowa, Polna, Klonowa, Brzozowa.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Mickiewicza, Al. Wolności.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Gościejowicka.
12. Budowa ujęcia rezerwowego dla SUW Gracze.

13. Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na PVC ul. Słowackiego,    Dąbrowszczaków, Dworcowa, Podgórna, 700-lecia.

14. Budowa sali sportowo-widowiskowej w Niemodlinie.

15. Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum.

16. Zakup pawilonów na świetlice wiejskie dla Jakubowic i Jaczowic.

17. Adaptacja młyna oraz przylegających budowli przy młynie w Magnuszowicach na „Centrum edukacji i Muzeum rolnictwa i chleba”

18. Budowa kortu tenisowego w Lipnie.

19. Przebudowa stadionu sportowego w Niemodlinie.
20. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów wsi Gracze, obszarów górniczych „Gracze” oraz Radoszowice.

21. Budowa dróg osiedlowych – Osiedle Reymonta II 
22. Budowa drogi gminnej w Graczach – do cmentarza.

23. Budowa 160 mieszkań – 3 budynki z czego 2 zlokalizowane przy ul. Sportowej oraz 1 przy ul. Reja – realizacja.
24. Adaptacja młyna oraz przylegających budowli przy młynie w Magnuszowicach na „Centrum edukacji Muzeum rolnictwa i chleba” – realizacja.

25. Remont i wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny i  audiowizualny wszystkich świetlic wiejskich. 

26. Rekultywacja składowiska odpadów w Rogach.

27. Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury – opracowanie dokumentacji.
28. Przebudowa stadionu sportowego w Niemodlinie – rozpoczęcie realizacji.

29. Modernizacja stadionu w Graczach – zadaszenie trybun, oświetlenie – rozpoczęcie realizacji.
30. Otwarcie Regionalnej Izby Muzealnej.

31. Utworzenie filii Publicznej Biblioteki na Osiedlu Piastów.
32. Budowa atestowanego placu zabaw (skate park).

33. Realizacja planu boisk z uwzględnieniem kosztów i sposobów pozyskiwania środków.

34. Budowa odcinka chodnika w Wydrowicach.
35. Opracowanie dokumentacji  chodnika: odcinek  Niemodlin – Wydrowice.

36. Przebudowa drogi gminnej (po wykonaniu wodociągu) Góra Mała – Rogi.

37. Wspólnie z gminą Tułowice opracować projekt budowy ścieżki rowerowej Niemodlin – Tułowice.
2009 ROK

1. Budowa dróg osiedlowych – Osiedle Reymonta. 

2. Budowa drogi gminnej w Graczach – do cmentarza.

3. Przebudowa drogi gminnej w Sosnówce w kierunku Gościejowic w terenie zabudowanym.

4. Przebudowa drogi gminnej Grodziec do Cmentarza.

5. Zakup i montaż wiat przystankowych w Tarnicy oraz w Tłustorębach.

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Graczach lub budowa przepompowni ścieków 

      i kanalizacji sanitarnej do Niemodlina.
7. Modernizacja ujęć wody dla SUW Grabin, SUW Roszkowice, SUW Michałówek lub spięcie w/w sieci do SUW Niemodlin .
8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Korfantego, Daszyńskiego, Podgórna, Brzeska , część ul. Boh. Powst. Śl. oraz ul. Wyzwolenia, ul. Nowa i ul. Zielona – projekt.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach: Gościejowice , Piotrowa Sosnówka, Michałówek, Grodziec, Rzędziwojowice – projekt.
10. Zakup pawilonu na świetlice wiejskie dla Rutek.

11. Utworzenie oddziału chorób wewnętrznych w SZOZ.
12. Rozbudowa budynku SP w Grabinie, w tym budowa sali gimnastycznej.

13. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina.

14. Remont dróg z przebudową chodników, kanalizacją deszczową: ul. Kilińskiego, ul. Drzymały, ul. Podwale, ul. Dąbrowszczaków, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza.

15. Przebudowa dróg gminnych –Tłustoręby wieś.

16. Zakup i montaż wiat przystankowych .

17. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie całej gminy w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji – realizacja.
18. Budowa 160 mieszkań – 3 budynki z czego 2 zlokalizowane przy ul. Sportowej oraz 1 przy ul. Reja – realizacja.
19. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Opolska, Żeromskiego.
20. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami w Niemodlinie Osiedle Reymonta I  ul. Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, część Reymonta.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie , Osiedle Liściaste ul. Dębowa, Polna, Klonowa, Brzozowa.
22. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Mickiewicza, Al. Wolności.
23. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Gościejowicka.
24. Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na PVC ul. Słowackiego,    

Dąbrowszczaków, Dworcowa, Podgórna, 700-lecia.

25. Budowa szkolnej sali sportowo-widowiskowej w Niemodlinie.

26. Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum.

27. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych.
28. Adaptacja młyna oraz przylegających budowli przy młynie w Magnuszowicach na „Centrum edukacji Muzeum rolnictwa i chleba” – realizacja

29. Budowa kortu tenisowego, oświetlenia i zadaszenia trybun na obiekcie sportowym w Graczach. 

30. Remont i wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny i  audiowizualny wszystkich świetlic wiejskich. 

31. Rozbudowa kaplicy na cmentarzu w Graczach.
32. Rekultywacja składowiska odpadów w Rogach.

33. Przebudowa obiektu Ośrodka Kultury – rozpoczęcie realizacji.
34. Stworzenie placu zabaw w Parku Miejskim.

35. Budowa na stadionie sportowym infrastruktury lekkoatletycznej.

36. Poszerzenie ilości tras turystycznych (Bory Niemodlińskie).

37. Realizacja planu boisk z uwzględnieniem kosztów i sposobów pozyskiwania środków.

38. Budowa chodnika: odcinek  Niemodlin – Wydrowice.

39. Budowa chodnika Niemodlin ul. Nowa.

40. Wspólnie z gminą Tułowice budowa ścieżki rowerowej Niemodlin – Tułowice

2010 ROK
1. Przebudowa drogi gminnej Niemodlin-Góra. 

2. Budowa oświetlenia ul. Lwowska.

3. Kapitalny remont Przedszkola nr 2 w Niemodlinie.

4. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grabinie na potrzeby zespołu szkolono-przedszkolnego.

5. Budowa sali gimnastycznej na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego w Grabinie.

6. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie zabudowy wsi Lipno oraz kompleksu produkcyjno-usługowego „Niemodlin-Prądy”.

7.  Kanalizacja deszczowa - Osiedle Chopina.
8. Remont dróg z przebudową chodników, kanalizacją deszczową: ul. Kilińskiego, ul. Drzymały, ul. Podwale, ul. Dąbrowszczaków, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza.
9. Przebudowa drogi gminnej w Sosnówce w kierunku Gościejowic w terenie zabudowanym.

10. Przebudowa drogi gminnej Grodziec do Cmentarza.

11. Zakup i montaż wiat przystankowych .

12. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie całej gminy w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji – realizacja.
13. Budowa 160 mieszkań – 3 budynki z czego 2 zlokalizowane przy ul. Sportowej oraz 1 przy ul. Reja – realizacja.
14. Wymiana sieci wodociągowej z azbestocementu na PVC ul. Słowackiego,    Dąbrowszczaków, Dworcowa, Podgórna, 700-lecia.

15. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Graczach lub budowa przepompowni ścieków 
i kanalizacji sanitarnej do Niemodlina.

16. Modernizacja ujęć wody dla SUW Grabin, SUW Roszkowice, SUW Michałówek lub spięcie w/w sieci do SUW Niemodlin .

17. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Korfantego, Daszyńskiego, Podgórna, Brzeska , część ul. Boh. Powst. Śl. oraz ul. Wyzwolenia.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach: Gościejowice , Piotrowa Sosnówka, Michałówek
19. Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum.

20. Rozbudowa budynku SP w Grabinie, w tym budowa sali gimnastycznej.

21. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych.

22. Zakup pawilonu na świetlice wiejskie dla Tarnicy i Wydrowic.

23. Adaptacja młyna oraz przylegających budowli przy młynie w Magnuszowicach na „Centrum edukacji Muzeum rolnictwa i chleba” – realizacja.

24. Remont i wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny i  audiowizualny wszystkich świetlic wiejskich. 

25. Rozbudowa kaplicy na cmentarzu w Graczach.

26. Rekultywacja składowiska odpadów w Rogach – zakończenie.
27. Adaptacja terenów zielonych przy Ośrodku Kultury.
28. Realizacja planu boisk z uwzględnieniem kosztów i sposobów pozyskiwania środków.

29. Wspólnie z gminą Tułowice budowa  ścieżki rowerowej Niemodlin – Tułowice

2011 ROK
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie zabudowy wsi Grabin i Sady.

2. Budowa oświetlenia na Osiedlu Chopina, Lutosławskiego, Karłowicza, Paderewskiego, Bacewicza, część Szymanowskiego.
3. Remont dróg z przebudową chodników, kanalizacją deszczową: ul. Kilińskiego, ul. Drzymały, ul. Podwale, ul. Dąbrowszczaków, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza.

4. Przebudowa drogi gminnej Niemodlin-Góra.
5. Zakup i montaż wiat przystankowych .

6. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie całej gminy w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji –realizacja..
7. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Graczach lub budowa przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej do Niemodlina.

8. Modernizacja ujęć wody dla SUW Grabin, SUW Roszkowice, SUW Michałówek lub spięcie w/w sieci do SUW Niemodlin .

9. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Korfantego, Daszyńskiego, Podgórna, Brzeska , część ul. Boh. Powst. Śl. oraz ul. Wyzwolenia.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach: Gościejowice , Piotrowa Sosnówka, Michałówek
11. Kapitalny remont Przedszkola nr 2 w Niemodlinie.

12. Rozbudowa budynku SP w Grabinie, w tym budowa sali gimnastycznej.

13. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych.

14. Realizacja planu boisk z uwzględnieniem kosztów i sposobów pozyskiwania środków.

2012 ROK
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie zabudowy wsi Gościejowice i Rzędziwojowice.
2. Budowa drogi na Osiedlu Chopina.

3. Przebudowa drogi gminnej Niemodlin-Góra.

4. Zakup i montaż wiat przystankowych .

5. Budowa oświetlenia jezdni drogi krajowej w Rynku.

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Graczach lub budowa przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej do Niemodlina.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Korfantego, Daszyńskiego, Podgórna, Brzeska , część ul. Boh. Powst. Śl. oraz ul. Wyzwolenia.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach: Gościejowice , Piotrowa Sosnówka, Michałówek.
9. Rozbudowa budynku SP w Grabinie, w tym budowa sali gimnastycznej.

10. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych.

11. Realizacja planu boisk z uwzględnieniem kosztów i sposobów pozyskiwania środków.

2013 ROK

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach zespołów przyrodniczo-krajobrazowych „Lipno”, „Krasna Góra”, „Góra-Szydłowiec”.
2. Przebudowa drogi gminnej Niemodlin-Góra.

3. Zakup i montaż wiat przystankowych .

4. Budowa oświetlenia ul. Lwowska.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Niemodlinie ul. Korfantego, Daszyńskiego, Podgórna, Brzeska , część ul. Boh. Powst. Śl. oraz ul. Wyzwolenia.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach: Gościejowice , Piotrowa Sosnówka, Michałówek.

7. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych.

XIV. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2013

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Budżet 
na 2007 r.

(w tyś. zł)
	Prognoza (w tyś. zł)

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Dochody własne

w tym:

· udziały w dochodach z budżetu państwa

· dochody ze sprzedaży mienia
	12.163

4.290

800
	12.310

4.350

650
	12.580

4.420

550
	12.750

4.480

450
	12.820

4.540

400
	12.880

4.560

350
	12.950

4.590

250

	2.
	Subwencje
	7.681
	7.790
	8.050
	8.220
	8.340
	8.390
	8.420

	3.
	Dotacje na zadania zlecone i porozumienia
	4.410
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500

	4.
	Dotacje na zadania własne
	1.456
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	I. Dochody (1+2+3+4)
	25.710
	26.100
	26.630
	26.970
	27.160
	27.270
	27.370

	II. Kredyty i pożyczki
	1.578
	825
	682
	797
	900
	1.659
	1.321

	III. Środki z UE i Budżetu Państwa
	237
	4.675
	4.998
	4.923
	3.506
	2.571
	2.635

	IV. Inne przychody
	420
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	RAZEM (I+II+III+IV)
	27.945
	31.600
	32.310
	32.690
	31.566
	31.500
	31.326

	5.
	Wydatki bieżące, w tym płace i pochodne
	24.426
	24.500
	24.550
	24.600
	24.650
	24.700
	24.750

	6.
	Wydatki majątkowe
	2.515
	5.903
	6.003
	5.972
	5.670
	5.425
	4.740

	V. Ogółem wydatki (5+6)
	26.941
	30.403
	30.553
	30.572
	30.320
	30.125
	29.490

	7.
	Spłata kredytów i pożyczek
	890
	1.075
	1.602
	1.943
	1.141
	1.250
	1.681

	8.
	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek
	114
	122
	155
	175
	105
	125
	155

	VI. Ogółem (7+8)
	1.004
	1.197
	1.757
	2.118
	1.246
	1.375
	1.836

	RAZEM (V+VI)
	27.945
	31.600
	32.310
	32.690
	31.566
	31.500
	31.326


XV. SYSTEM WDRAŻANIA
Podstawowe cele Programu Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2007-2013 to:

1. Zapewnienie ciągłego rozwoju Gminy.

2. Zdecydowane polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy.

3. Rozwój kultury i oświaty.

4. Kompleksowe ujęcie zadań do realizacji.

Harmonogram tworzenia i realizacji „Programu”

1. Etap budowy projektu:

· przyjęcie założeń,

· powołanie zespołów roboczych,

· opracowanie propozycji przez zespoły,

· opracowanie wstępnej wersji.

2. Etap zatwierdzania projektu:

· opracowanie wersji projektu dla Rady Miejskiej,

· zatwierdzenie projektu przez Radę Miejską.

3.  Etap realizacji projektu:

a) bilansowanie środków finansowych na poszczególne zadania,

b) coroczne zabezpieczanie środków finansowych w budżecie Gminy,

c) aktualizacja zadań inwestycyjnych,

d) wykonawstwo zadań.

XVI. SPOSÓB MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Samorząd Gminy a w jego imieniu Burmistrz odpowiada za realizację Programu Rozwoju Gminy na lata 2007 – 2013. Burmistrz sprawuje także nadzór merytoryczny nad Urzędem Miejskim i jego jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za realizację zapisów „Programu”. Ocena „Programu” na lata 2007 – 2013 ma zapewnić efektywną realizację przyjętych zadań.

Program będzie podlegał ocenie:

1) dwa razy w roku kalendarzowym przez Radę Miejską i społeczność lokalną,

2) po zakończeniu jego realizacji przez Radę Miejską i społeczność lokalną.
Ocena ta odnosić się będzie w szczególności do zadań inwestycyjnych.

PAGE  
2

